Администрация Руссковского сельского поселения                              Шумячского района Смоленской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» мая  2016 года                                                                          №39

Об утверждении отчёта о ходе реализации Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района» на 2014-2020 годы за 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Руссковского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области  от 17.05.2016 № 38 «Порядка   разработки и методики    оценки      эффективности реализации   муниципальных программ Руссковского        сельского          поселения Шумячского района Смоленской области и

Постановлением Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013 г №51    «Об   утверждении     Порядка   разработки

и реализации   муниципальных программ Руссковского     сельского        поселения

Шумячского района Смоленской области

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Руссковского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            Н.А.Марченкова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, содержание аппарата | средства местного бюджета | 1382218,00 | 1369926,75 | 99,1 | 100,0 | 99,1 | х |
| 1.1. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений | средства местного бюджета | 25000,00 | 24890,82 | 99,6 | 100,0 | 99,6 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 593664,0 | 311302,02 | 52,4 | 100,0 | 52,4 | в связи с подготовкой сметной документации на текущий и капитальный ремонт |
| 1.4 | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 340000,00 | 303584,65 | 89,3 | 100,0 | 89,3 |  |
| 1.5 | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 27369,00 | 27368,38 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |  |
| 1.6 | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.7 | Мероприятия в области национальной экономике | средства местного бюджета | 20000,00 | 19800,00 | 99,0 | 100,0 | 99,0 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 376200,00 | 376200,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого |  | 2779451,00 | 2448072,62 | 88,1 | 100,0 | 88,1 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений | 25000,00 | 24890,82 | 99,6% | 50 | эффективная |
| 2 | Ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 593664,00 | 311302,02 | 52,4% | 45 | Достаточно эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 340000,00 | 303584,65 | 89,3% | 50 | эффективная |
| 4 | Организация и содержания мест захоронений | 27369,00 | 27368,38 | 99,9% | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятия в области благоустройства | 15000,00 | 15000,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 6 | Субсидии на разработку генерального плана, правил землепользования сельских поселений | 376200,00 | 376200,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 7 | Расходы на разработку генерального плана, правил землепользования и застройки Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | 20000,00 | 19800,00 | 99,0% | 50 | эффективная |