Администрация Снегиревского сельского поселения                              Шумячского района Смоленской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 мая  2016 года                                                                                             № 34

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013 года №80 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 16.05.2016г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» Администрация Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Снегиревского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            В.А. Тимофеев

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности Администрации Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, содержание аппарата | средства местного бюджета | 1725,405 | 1714,749 | 99,4 | 100,0 | 99,4 | х |
| 1.1. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 350,593 | 213,097 | 60,8 | 100,0 | 60,8 | Не предоставление кассовых документов по заключенным договорам на выполнение работ по паспортизации дорог (срок исполнения 2 квартал 2016г.), а также в связи с подготовкой сметной документации на текущий ремонт |
| 1.2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | средства местного бюджета | 116,050 | 116,034 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 186,984 | 186,870 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | х |
| 1.4. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| Итого |  | 2394,032 | 2245,750 | 93,8 | 100,0 | 93,8 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы»

за 2015 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр.4 / гр. 3(%) | Интегральный показатель оценки эффективности (баллы) | Качественная характеристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение деятельности Администрации Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, содержание аппарата | 1 725 405,00 | 1 714 748,98 | 99,4% | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | 350 593,00 | 213 097,39 | 60,8% | 45 | Достаточно эффективная |
| 3 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 116 050,00 | 116 033,98 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 4 | Содержание и ремонт уличного освещения | 186 984,00 | 186 869,94 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятия в области благоустройства | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% | 50 | эффективная |