АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»    февраля   2016 года                                                                                  № 16

О      принятии       мер      по      подготовке     к

безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории  Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

В соответствии с Уставом Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области, в целях  своевременного и качественного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем в 2016 году

Администрация Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2016 года на территории Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области (приложение № 1)

2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, расположенных на территории поселения, организовать и провести комплекс мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей, производства и окружающей среды от возможных последствий паводка.

3. Руководителю образовательного учреждения продолжить работу по обучению школьников правилам безопасного поведения на водоемах во время паводкового периода.

4.  Создать оперативный штаб КЧС и ОПБ (приложение № 2), являющийся координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления и организаций при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и недопущению материального ущерба в период весеннего половодья и паводков.

Решения оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для исполнения всеми организациями, независимо от формы собственности, а также гражданами, проживающими на территории Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                              В.П. Старченкова

Приложение № 1

ПЛАН мероприятий

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории Озерного сельского поселения                                               Шумячского района Смоленской области в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание оперативного штаба КЧС и ОПБ при Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области | до 10.03.2016 г. | Председатель КЧС Озерного сельского поселения |
| 2 | Проведение совещания с руководителями предприятий и организаций о задачах по принятию необходимых мер по подготовке предприятий и организаций к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий половодья. | до 15.03 2016 г. | Председатель КЧС Озерного сельского поселения |
| 3 | Проведение обследования, очистки, ремонта и дополнительного укрепления водопропускных сооружений, содержание их в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей | март | Администрация Озерного сельского поселения, руководители предприятий, организаций |
| 4 | Проведение физическими и юридическими лицами очистки канав, кюветов, прилегающей к жилым домам и зданиям территории от скопившегося мусора; | март | Администрация Озерного сельского поселения |
| 6 | Организация наблюдения за уровнем паводковых вод на гидротехнических сооружениях | Постоянно | Администрация Озерного сельского поселения |
| 7 | Информирование граждан о прохождении весеннего половодья | В период паводка | Уполномоченный по делам ГО ЧС Администрации Озерного сельского поселения |
| 8 | Проведение среди населения разъяснительной работы о порядке действий в условиях угрозы подтопления в период половодья и паводков | В период паводка | Уполномоченный по делам ГО ЧС Администрации Озерного сельского поселения |
| 9 | Проведение со школьниками разъяснительной работы о порядке действий в условиях угрозы подтопления в период половодья и паводков | В период паводка | Руководитель учебного заведения |

Приложение № 2

С О С Т А В

Оперативного штаба КЧС и ОПБ Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

Старченкова Валентина Петровна       - Глава муниципального образования

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области,

руководитель штаба

Члены штаба:

Марченкова Наталья Ивановна            - Ст. инспектор Администрации

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

Викторова Анастасия Петровна           - Менеджер Администрации

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

Жарынский Сергей Леонидович          - Председатель СПК «Победа»

(по согласованию)

Кебурия Тенгиз Давыдович                  - Руководитель ООО «Теза»

(по согласованию)