АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29 марта  2018 года                      №13

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области

В соответствии  с  Уставом Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, в целях своевременного и качественного проведения мероприятий, принятия конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем  в 2018 году

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2018 года на территории  Студенецкого  сельского  поселения  Шумячского района  Смоленской  области  (приложение  №1).

2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения, организовать и провести комплекс организационных, технических, информационных и других неотложных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей, производства и окружающей  среды от возможных последствий паводка.

3. Руководителю образовательного учреждения продолжить работу по организации обучения школьников правилам безопасного поведения на водоемах поселения во время паводкового периода.

4. Создать оперативный штаб КЧС и ОПБ (Приложение № 2)

5. Установить, что:

5.1. Оперативный штаб является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления и организаций при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и недопущению материального ущерба в период весеннего половодья и летне-осенних паводков.

5.2. Решения оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также гражданами, проживающими на территории  Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области

Глава муниципального  образования

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                        И.В. Кулешова

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

на  территории  Студенецкого  сельского  поселения

Шумячского  района  Смоленской  области

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать при Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области оперативный штаб и провести организационное заседание | 01.04.2018 | Председатель КЧС |
| 2. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций о задачах по принятию необходимых мер по подготовке предприятий и организаций сельского хозяйства к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий половодья. | 02.04.2018 | Председатель КЧС |
| 3. | Обследование автодорог и сооружений на них на предмет готовности к пропуску весеннего паводка на территории поселения | Март-апрель | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 4. | Организовать работы по открытию отверстий круглых труб от снега и льда на автодорогах и в населённых пунктах поселения | Март-апрель | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 5. | Организовать расчистку дорог и съездов | постоянно | Глава муниципального образования |
| 6. | Организация наблюдения за уровнем паводковых вод на гидротехнических сооружениях | ежедневно | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 7. | Информирование населения о складывающейся обстановке на водоемах | постоянно | Члены оперативного штаба. |

Приложение № 2

С О С Т А В

оперативного штаба КЧС и ОПБ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области

| Кулешова Инна Витальевна | – Глава муниципального образования Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, специалист по ГО ЧС- руководитель штаба |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Соловьева Наталья Станиславовна | - Старший менеджер Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Панова Наталья Михайловна | - Старший инспектор Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Стефаненко Виктор Парфенович | - исполнительный директор СПК «Искра» (по согласованию) |
| Прудникова Светлана Викторовна | - Директор СОГБУ «Студенецкий ДИПИ» (по согласованию) |