АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   27 февраля  2017 года                                                                             №9-р

с. Русское

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

В соответствии  с  Уставом Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, в целях своевременного и качественного проведения мероприятий, принятия конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем  в 2017 году

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2017года на территории  Руссковского  сельского  поселения  Шумячского района  Смоленской  области  (приложение  №1).

2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения, организовать и провести комплекс организационных, технических, информационных и других неотложных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей, производства и окружающей  среды от возможных последствий паводка.

3. Руководителю образовательного учреждения продолжить работу по организации обучения школьников правилам безопасного поведения на водоемах поселения во время паводкового периода.

4. Создать оперативный штаб КЧС и ОПБ (Приложение № 2)

5. Установить, что:

5.1. Оперативный штаб является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления и организаций при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и недопущению материального ущерба в период весеннего половодья и летне-осенних паводков.

5.2. Решения оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также гражданами, проживающими на территории  Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

Глава муниципального  образования

Руссковского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                        Н.А.Марченкова

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

на  территории  Руссковского  сельского  поселения

Шумячского  района  Смоленской  области

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать при Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области оперативный штаб и провести организационное заседание | 01.03.2017 | Председатель КЧС |
| 2. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций о задачах по принятию необходимых мер по подготовке предприятий и организаций сельского хозяйства к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий половодья. | 06.03.2017 | Председатель КЧС |
| 3. | Обследование автодорог и сооружений на них на предмет готовности к пропуску весеннего паводка на территории поселения | март | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 4. | Организовать расчистку дорог и съездов | до 15.03.2017г. | Глава муниципального образования |
| 5. | Организация наблюдения за уровнем паводковых вод на гидротехническом сооружении | ежедневно | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 6. | Информирование населения о складывающейся обстановке на водоемах | постоянно | Члены оперативного штаба. |

Приложение № 2

С О С Т А В

оперативного штаба КЧС и ОПБ Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

| Марченкова Нина Александровна | – Глава муниципального образования Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Ковалева Любовь Викторовна | - бухгалтер Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Кирьянов Вадим Сергеевич | - инспектор Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Слободчиков Виталий Леонидович | - директор МБОУ Руссковская средняя школа (по согласованию) |

Должиков  Виктор Егорович                   - начальник пожарной охраны

Руссковского сельского поселения