Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения на 2014-2018 годы» утверждена постановлением Администрации Шумячского городского поселения от 07.11.2013 г. № 206. Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 27.12.2016г. №838 внесены окончательные изменения в программу в соответствии с местным бюджетом на 2016 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95% показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения» | 4 | 4 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения» | 2 | 2 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» | 1 | 2 | 0,5 |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения» | 1 | 1 | 1 |
| Основные мероприятия программы: - обеспечение пожарной безопасности на территории поселения; - содержание и ремонт уличного освещения; - организация и содержание мест захоронений; - организация озеленения территории поселка; - мероприятия в области благоустройства; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | 1 1 1 1 0,5 1 0 | 1 1 1 1 1 1 0 | 1 1 1 1 0,5 1 0 |
| Итого | 14,5 | 16 | 10 |

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения» проанализированы следующие целевые показатели:

- количество замененных светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- количество замененных неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельных линии;

- количество установленных светильников уличного освещения;

- количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения» проанализированы следующие целевые показатели:

- количество модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения (в том числе изготовление технических и кадастровых паспортов на котельные);

- количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения (в том числе изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сетей, изготовление технических и кадастровых паспортов на скважины с водонапорной башней, резервуары).

По подпрограмме «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры» проанализированы следующие целевые показатели:

- количество проведенных культурно - досуговых мероприятий в год.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» проанализированы следующие целевые показатели:

- отремонтированная и реконструированная улично-дорожная сеть Шумячского городского поселения;

- содержание улично-дорожной сети Шумячского городского поселения.

По подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения» проанализированы следующие целевые показатели:

- Количество специально оборудованных сооружений, предназначенных для временного размещения твердых коммунальных отходов (контейнерных площадках).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, рублей | Плановые расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения» | 295 261,00 | 305 271,00 | 96,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения» | 1 796 168,12 | 2 154 050,00 | 83,4 |
| Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры» | 414 022,73 | 417 820,00 | 99,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» | 3 905 416,15 | 6 093 604,25 | 64,1 |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения» | 586 315,92 | 587 000,00 | 99,9 |
| Основные мероприятия программы: - обеспечение пожарной безопасности на территории поселения; - содержание и ремонт уличного освещения; - организация и содержание мест захоронений; - организация озеленения территории поселка; - мероприятия в области благоустройства; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | 58 245,04 1 512 359,82 316 833,34 100 000,00 614 474,36 97 751,83 0,00 | 60 000,00 1 840 000,00 342 000,00 100 000,00 1 371 180,00 105 250,00 207 301,00 | 97,1 82,2 92,6 100 44,8 92,9 0,0 |
| Итого | 9 696 848,31 | 13 583 476,25 | 71,4 |

3. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета.

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения» | 1 | 0,967 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения» | 1 | 0,834 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры» | 1 | 0,991 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» | 0,5 | 0,641 | 0,8 |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения» | 1 | 0,999 | 1 |
| Основные мероприятия программы: - обеспечение пожарной безопасности на территории поселения; - содержание и ремонт уличного освещения; - организация и содержание мест захоронений; - организация озеленения территории поселка; - мероприятия в области благоустройства; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | 1 1 1 1 0,5 1 0 | 0,971 0,822 0,926 0,100 0,448 0,929 0 | 1 1 1 1 1 1 0 |
| Итого | 10 | 8,628 | 10,8 |

4. Оценка  степени  достижения целей подпрограмм (выполнения           показателей основных мероприятий муниципальной программы).

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения» | 96,7 | 100 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения» | 83,4 | 100 | 0,8 |
| Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры» | 99,1 | 100 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» | 64,1 | 100 | 0,6 |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения» | 99,9 | 100 | 1 |
| Основные мероприятия программы: - обеспечение пожарной безопасности на территории поселения; - содержание и ремонт уличного освещения; - организация и содержание мест захоронений; - организация озеленения территории поселка; - мероприятия в области благоустройства; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | 97,1 82,2 92,6 100 44,8 92,9 0,0 | 100 100 100 100 100 100 100 | 1 0,8 1 1 0,4 1 0 |

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы).

| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации подпрограмм | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения» | 0,967 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения» | 0,834 | 1 | 0,8 |
| Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры» | 0,991 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» | 0,641 | 1 | 0,6 |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения» | 0,999 | 1 | 1 |
| Основные мероприятия программы: - обеспечение пожарной безопасности на территории поселения; - содержание и ремонт уличного освещения; - организация и содержание мест захоронений; - организация озеленения территории поселка; - мероприятия в области благоустройства; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | 0,971 0,822 0,926 1 0,448 0,929 0 | 1 1 1 1 1 1 0 | 1 0,8 1 1 0,4 1 0 |

Эффективность реализации подпрограмм:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения»- высокая;

-«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения»- средняя;

- «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры»- высокая;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» - неудовлетворительная;

- «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения»- высокая.

Эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения»- высокая;

- «Содержание и ремонт уличного освещения» - средняя;

- «Организация и содержание мест захоронений» - высокая;

- «Организация озеленения территории поселка» - высокая;

- «Мероприятия в области благоустройства» - неудовлетворительная;

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов» - высокая;

- «Возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» - неудовлетворительная.

6. Оценка степени достижения целей муниципальной программы.

| Наименование целевых показателей | Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| - количество замененных светильников уличного освещения на энергоэффективные; - количество замененных неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельных линии; - количество установленных светильников уличного освещения; - количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения. | 96,7 | 100 | 1 |
| - количество модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения (в том числе изготовление технических и кадастровых паспортов на котельные); - количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения (в том числе изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сетей, изготовление технических и кадастровых паспортов на скважины с водонапорной башней, резервуары). | 83,4 | 100 | 0,8 |
| -количество проведенных культурно - досуговых мероприятий в год. | 99,1 | 100 | 1 |
| - отремонтированная и реконструированная улично-дорожная сеть Шумячского городского поселения; - содержание улично-дорожной сети Шумячского городского поселения. | 64,1 | 100 | 0,6 |
| - Количество специально оборудованных сооружений, предназначенных для временного размещения твердых коммунальных отходов (контейнерных площадках) | 99,9 | 100 | 1 |
| - обеспечение пожарной безопасности на территории поселения; - содержание и ремонт уличного освещения; - организация и содержание мест захоронений; - организация озеленения территории поселка; - мероприятия в области благоустройства; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | 97,1 82,2 92,6 100 44,8 92,9 0,0 | 100 100 100 100 100 100 100 | 1 0,8 1 1 0,4 1 0 |

Степень реализации муниципальной программы равна 0,96: из них 7 – со степенью показателя 1; один нулевой показатель; 2 показателя со степенью 0,8; один показатель 0,6; один показатель – 0,4.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Для определения эффективности реализации муниципальной программы установим коэффициенты значимости подпрограмм и основных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

Подпрограммы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы на территории Шумячского городского поселения» - 0,03;

- «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шумячского городского поселения» - 0,18;

- «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Шумячского городского поселения услугами организаций культуры» - 0,04;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шумячского городского поселения» - 0,40;

- «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения» - 0,06.

Основные мероприятия муниципальной программы:

-  обеспечение пожарной безопасности на территории поселения – 0,006;

-  содержание и ремонт уличного освещения – 0.15;

- организация и содержание мест захоронений – 0.03;

- организация озеленения территории поселка – 0.01;

- мероприятия в области благоустройства – 0.06;

- капитальный ремонт многоквартирных домов – 0.01;

- возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - 0.