****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.03.2022г. № 162

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» |  |

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 05.12.2017 № 752 «Об утверждении муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 12.03.2018 г. № 131, от 08.11.2018г. № 537.от 14.11.2018г. № 546, от 19.12.2018г. № 597, от 13.02.2019г. № 50, от 26.03.2019г. №163, от 07.06.2019г. № 281, от 09.10.2019г. № 453, от 26.12.2019г. № 614, от 13.02.2020г. № 74, от 11.03.2020г. № 138, от 02.07.2020г. № 342, от 29.10.2020г. № 523, от 28.12.2020г. № 658, 04.02.2021г. № 54, от 24.08.2021г. № 358, от 14.10.2021 № 441, от 26.10.2021г. № 470, от 27.12.2021г. № 586) (далее - муниципальная программа), изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А.Н. Васильев

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 05.12.2017г. № 752 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 12.03.2018 г. № 131, от 08.11.2018г. № 537.от 14.11.2018г. № 546, от 19.12.2018г. № 597, от 13.02.2019г. № 50, от 26.03.2019г. №163, от 07.06.2019г. № 281, от 09.10.2019г. № 453, от 26.12.2019г. № 614, от 13.02.2020г. № 74, от 11.03.2020г. № 138, от 02.07.2020г. № 342, от 29.10.2020г. № 523, от 28.12.2020г. № 658, 04.02.2021г. № 54, от 24.08.2021г. № 358, от 14.10.2021г. № 441, от 27.12.2021г. № 586)  от 25.03.2022г. № 162 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»**

**(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 12.03.2018 г. № 131, от 08.11.2018г. № 537.от 14.11.2018г. № 546, от 19.12.2018г. № 597, от 13.02.2019г. № 50, от 26.03.2019г. №163, от 07.06.2019г. № 281, от 09.10.2019г. № 453, от 26.12.2019г. № 614, от 13.02.2020г. № 74, от 11.03.2020г. № 138, от 02.07.2020г. № 342, от 29.10.2020г. № 523, от 28.12.2020г. № 658, 04.02.2021г. № 54, от 24.08.2021г. № 358, от 14.10.2021г. № 441, от 27.12.2021г. № 586)**

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартирных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки поселка Шумячи многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, необходи­мый набор малых форм и обустроенных площадок.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства террито­рии поселка Шумячи. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные усло­вия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни и досуга населения, повышения комфортности проживания в поселке Шумячи необходимо благоустройство общественных территорий.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользова­ния, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически органи­зованной среды проживания населения, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, внутриквартальных территорий, территорий общего пользования.

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству территории, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вклю­чая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка ска­меек, урн для мусора;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров,

- устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вклю­чая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство общественных территорий), а именно:

- благоустройство и освещение парков, скверов;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкцию многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек, урн) на конкретных улицах;

- благоустройство (обустройство) междворовых пространств;

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Необходимость проведения мероприятий по благоустройству территорий обусловлена следующими факторами:

На состояние объектов благоустройства оказывают влияние отрицательные природные факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства территории является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Мероприятия по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Шумячского городского поселения Смоленской области, осуществляются муниципальным образованиям Шумячский район Смоленской области в соответствии с правилами благоустройства территории и порядком проведения такой инвентаризации.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории поселения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В соответствии с государственными приоритетами цель настоящей муниципальной программы формулируется следующим образом:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории п. Шумячи Шумячского района Смоленской области.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий.

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы муниципального управления.

Показатели и индикаторы муниципальной программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

* количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
* площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
* количество благоустроенных общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;

- доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Программа реализуется в один этап в 2022- 2024 года.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

* количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 54 единиц;
* площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 25600 квадратных метров;
* количество благоустроенных общественных территорий – 4 единицы;

- площадь благоустроенных общественных территорий – 2,64 гектаров;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы – 90 процентов;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования – 20 процентов;

доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 20 процентов.

- повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления.

**Раздел 2.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация муниципального образования  «Шумячский район» Смоленской области |
| Период реализации | Этап I: 2022-2024 года |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории п. Шумячи Шумячского района Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2 годы планового периода) | общий объем финансирования составляет **6 268.9** тыс. рублей, из них:  очередной финансовый год (2022г) – всего 2 016.1 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 1 926.5 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 59.6 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 30.0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей  1- й год планового периода (2023г) – всего 2 016.1 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 1 926.5 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 59.6 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 30.0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;  2-й год планового периода (2024г) – всего 2 236.7 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 2 140,5 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 66,2 тыс. рублей;  средства местного бюджета - 30.0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников –0 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | * количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * количество благоустроенных общественных территорий;   - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;  - доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |

**2. Показатели муниципальной программы**

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество  благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 10 | 44 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, кв.м | 0.00 | 0.00 | 17091.00 | 68364.00 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м | 13280 | 5 226 | 2886 | 5000 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы % | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования % | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 0 | Не менее 20 % от стоимости работ | Не менее 20 % от стоимости работ |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями\* |
|  | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | *Региональный проект «*Формирование комфортной городской среды» | | | |
|  | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | | *Срок реализации: 2022-2024 г.* | |
| 1.1 | Задача 1Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | | * количество благоустроенных общественных территорий;   - площадь благоустроенных общественных территорий. |
| 2. | *Комплекс процессных мероприятий*  «Повышение качества и комфорта городской среды» | | | |
|  | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | | *Срок реализации: 2022-2024 г.* | |
| 2.1. | Задача 1Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей | 54 благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - 85437 кв. м благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  4 благоустроенные общественные территории;  26392 кв. м благоустроенных общественных территорий;  20 процентов - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования – 20 процентов;  20 % - доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | * количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * количество благоустроенных общественных территорий;   - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;  доля финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |

\* - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

**4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| *Муниципальная программа (всего)*,  в том числе: | **6 268.9** | 2 016.1 | 2 016.1 | 2 236.7 |
| федеральный бюджет | **5 993.5** | 1 926.5 | 1 926.5 | 2 140.5 |
| областной бюджет | **185.4** | 59.6 | 59.6 | 66.2 |
| местный бюджет | **90.0** | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| внебюджетные средства |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»

**Сведения о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области, с комплексом процессных мероприятий. | Показатели муниципальной программы с комплексом процессных мероприятий доведены в установленном порядке по кодам бюджетной классификации, согласно бюджектной росписи, открытой по местному бюджету Шумячского городского поселения, согласно решению Совета депутатов Шумячского городского поселения № 51 от 27.12.2021 года |

**Раздел 3.**

**Сведения о**

**региональном проекте**

*«*Формирование комфортной городской среды»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель регионального проекта | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» |

**2. Значения результатов регионального проекта**

| Название результата, единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение значения результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация программ формирования современной городской среды (усл. ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Раздел 4.**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

***«Повышение качества и комфорта городской среды»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей (усл. ед.) | 0 | 0 | 10 | 44 |

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| *Муниципальная программа (всего)*,  в том числе: | **6 268.9** | 2 016.1 | 2 016.1 | 2 236.7 |
| федеральный бюджет | **5 993.5** | 1 926.5 | 1 926.5 | 2 140.5 |
| областной бюджет | **185.4** | 59.6 | 59.6 | 66.2 |
| местный бюджет | **90.0** | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| внебюджетные средства |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Раздел 5. Финансирования структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник государствен-ной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1.  Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Федеральный бюджет  Областной бюджет  бюджет Шумячского городского поселения | **6 178.9** | 1 986.1 | 1 986.1 | 2 206.7 |
|  | ***Итого по региональному проекту*** |  |  | **6 178.9** | 1 986.1 | 1 986.1 | 2 206.7 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Повышение качества и комфорта городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1.  Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет Шумячского городского поселения | **90.0** | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **90.0** | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:**  федеральный бюджет  областной бюджет  местные бюджеты  внебюджетные источники | |  | **6 268.9** | **2 016.1** | **2 016.1** | **2 236.7** |

**Раздел 6.**

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | Плановое значение результата/показателя реализации | | |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Федеральный бюджет  Областной бюджет  бюджет Шумячского городского поселения | 993.0 | 1 489.6 | 1 986.1 | x | | x | x |
| 1.1. | Результат 1  Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | x | x | x | 993.0 | | 1 489.6 | 1 986.1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Повышение качества и комфорта городской среды» |  | Бюджет Шумячского городского поселения | 15.0 | 22.5 | 30.0 | x | | x | x |
| 2.1. | Показатель реализации Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей Расходы |  |  | x | x | x | 15.0 | | 22.5 | 30.0 |