АДМИНИСТРАЦИЯ  РУССКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа   2019 года               №   29

c. Русское

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013г. № 51 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 38 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Руссковского  сельского поселения Шумячского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2018 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2018 год  согласно приложению № 2.

Глава муниципального образования

Руссковского  сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                         Н.А.Марченкова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2018 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной | средства местного бюджета | 1596,4 | 1584,2 | 99,2 | 100,0 | 99,2 | х |
| 1.2. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | средства местного бюджета | 61,7 | 61,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2019 годы на территории Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» | средства местного бюджета | 2,4 | 2,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | средства местного бюджета | 282,0 | 29,1 | 10,3 | 100,0 | 10,3 | Планировались расходы по газификации сельского поселения, но в 2018г расходы не были произведены. Экономия денежных средств для использования в следующем периоде . |
| 4. | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 19,0 | 18,3 | 96,3 | 100,0 | 96,3 |  |
| 6. | Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 1209,9 | 815,1 | 67,4 | 100,0 | 67,4 |  |
| 8 | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 433,7 | 416,5 | 96,0 | 100,0 | 96,0 |  |
| 9 | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 20,0 | 19,6 | 98,0 | 100,0 | 98,0 |  |
| 10. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 202,0 | 199,6 | 98,8 | 100,0 | 98,8 |  |
| 11 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | средства местного бюджета | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 3833,1 | 3152,5 | 82,2 | 100,0 | 82,2 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | 19000,00 | 18326,00 | 96,4% | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | 433670,00 | 416458,98 | 96,0% | 50 | эффективная |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений | 20000,00 | 19587,00 | 97,9% | 50 | эффективная |
| 4 | Мероприятия в области благоустройства | 202000,00 | 199608,66 | 98,8% | 50 | эффективная |
| 5 | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | 281998,00 | 29104,00 | 10,3 | 35 | малоэффективная |
| 6 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 6000,00 | 6000,00 | 100% | 50 | эффективная |
| 7 | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 1209936,06 | 815066,37 | 67,4% | 50 | эффективная |
| 8 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 100% | 50 | эффективная |
| 9 | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | 281998,00 | 29104,00 | 10,3 | 35 | малоэффективная |