****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2020г. № 614

 п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |  |

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 21.11.2013 г. № 524 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 14.11.2014 г. № 550, от 24.12.2015 г. № 832, от 16.02.2016 г. № 94, от 24.03.2016 г. № 252, от 19.01.2017 г. № 26, от 18.01.2017 г. № 18, от 14.05.2018 г. № 242, от 25.12.2018 г. № 619, от 18.03.2019 г. № 154, от 25.12.2019г. № 599, от 26.03.2020 г. № 170, от 16.09.2020 № 438, от 03.12.2020 г. № 602) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составит (прогнозно) – 113364691,62 руб., в том числе: - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 43078277,62 руб.,-средства областного бюджета – 70286414 руб. в том числе по годам реализации: **2014 год – 3896945,69 руб.;**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3896945,69 руб.;**2015 год – 3980305,71 руб.;**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3980305,71 руб.;**2016 год – 4595717,22 руб.**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4595717,22 руб.**2017 год – 3967498 руб.**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3967498 руб.**2018 год – 39657320 в т. ч.****-** средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» -4515906 руб.- средства областного бюджета – 35141414 руб.**2019 год – 6259610 руб.**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 6259610 руб.**2020 год –39090763 руб.**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3945763 руб.- средства областного бюджета – 35145000 руб.**2021 год – 3831478 руб.**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3831478 руб.**2022 год** **– 3968543 руб.**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3968543 руб.**2023 год** **– 4116511 руб.**- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4116511 руб. |

2. Раздел IV муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«**IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

 Общий объем финансирования программы составит (прогнозно) – 113364691,62 руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 43078277,62 руб.,

-средства областного бюджета – 70286414 руб.

в том числе по годам реализации:

**2014 год – 3896945,69 руб.;**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3896945,69 руб.;

**2015 год – 3980305,71 руб.;**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3980305,71 руб.;

**2016 год – 4595717,22 руб.**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4595717,22 руб.

**2017 год – 3967498 руб.**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3967498 руб.

**2018 год – 39657320 в т. ч.**

**-** средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» -4515906 руб.

- средства областного бюджета – 35141414 руб.

**2019 год – 6259610 руб.**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 6259610 руб.

**2020 год – 39090763 руб.**

 - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3945763 руб.

 - средства областного бюджета – 35145000 руб.

 **2021 год – 3831478 руб.**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3831478 руб.

 **2022 год** **– 3968543 руб.**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3968543 руб.

 **2023 год** **– 4116511 руб.**

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4116511 руб.»

3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  А.Н. Васильев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение населения связью с сетью дорог общего пользования** |
| 1.1 | Количество разработанных проектов на капитальных ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных автодорог между населенными пунктами | Км. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36,3 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |

**ПЛАН**

 **реализации муниципальной программы на 2014-2022 годы**

(очередной финансовый год и плановый период)

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования**

 **«Шумячский район» Смоленской области»**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (рубль) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| (наименование муниципальной программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области** |
| 1.1 | Количество разработанных проектов на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами (ед) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Количество отремонтированных автодорог между населенными пунктами (км) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х | 1 | х | 36,3 | х | х | х | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | Разработка проектов на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | Местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Ремонт автодорог между населенными пунктами (рублей) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | Дорожный фонд Смоленской области | 70286414 | х | х | х | х | 35141414 | х | 35145000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Местный бюджет | 43078277,62 | 3896945,69 | 3980305,71 | 4595717,22 | 3967498 | 4515906 | 6259610 | 3945793 | 3831478 | 3968543 | 4116511 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого |  |  | 113364691,62 | 3896945,69 | 3980305,71 | 4595717,22 | 3967498 | 39657320 | 6259610 | 39090763 | 3831478 | 3968543 | 4116511 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |