АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» августа  2020 года                                                                               № 47

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013г. №108 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить   Сведения   по   выполнению   плана   реализации    программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год  согласно приложению №1.

- Утвердить   отчет    по   оценки   эффективности   реализации   программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                В.П.Старченкова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2022 годы» за 2019 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие газификации в сельской местности | средства местного бюджета | 44,632 | 44,631 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| 2 | Развитие водоснабжения в сельской местности | средства местного бюджета | 2563,93 | 1555,156 | 60,7 | 100,0 | 60,7 | Не освоение денежных средств подрядчиком в связи с погодными условиями |
| 3 | Развитие теплоснабжения в сельской местности | средства местного бюджета | 38,00 | 38,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого |  | 2646,562 | 1637,787 | 61,9 | 100,0 | 61,9 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие газификации в сельской местности | 44632,00 | 44631,20 | 100,0 | 50 | эффективная |
| 2 | Развитие водоснабжения в сельской местности | 2563930,00 | 1555155,60 | 60,7 | 50 | эффективная |
| 3 | Развитие теплоснабжения в сельской местности | 38000,00 | 38000,00 | 100,0 | 50 | эффективная |