АДМИНИСТРАЦИЯ  СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  20  мая  2020 г                                                                                  № 12-р

О подготовке объектов ЖКХ к                                                                                                          работе в осенне-зимний период

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021г.г.:

1.Утвердить  план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний  период 2020-2021 г.г. (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  муниципального   образования                                                                                   Студенецкого  сельского  поселения                                                                   Шумячского  района  Смоленской  области                                Н.М. Панова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

от 20.05.2020г. №12

ПЛАН

мероприятий  по  подготовке объектов  ЖКХ  к  эксплуатации                                                                                        в  осенне - зимний  период  2020-2021 г.г.  в  Администрации  Студенецкого  сельского  поселения  Шумячского  района  Смоленской  области

| № п/п | Вид работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и чистка колодцев | июнь | Глава МО |
| 2. | Благоустройство дорог | сентябрь -октябрь | Глава МО |
| 3. | Осмотр и ремонт здания артезианской скважины | июль | Глава МО |
| 4. | Обследование водопроводных сетей, осмотр водозаборных колонок, канализационных люков и колодцев | август | Глава МО |
| 5. | Осмотр, чистка илового осадка и промывка приемных колодцев водозаборов | август-сентябрь | Глава МО |
| 6. | Проведение мероприятий по предохранению оборудования водопроводной сети от замерзания | сентябрь | Глава МО |
| 7. | Ремонт отопительной системы в здании Администрации: -промывка и испытание отопительной системы; - чистка дымохода. | июнь-июль | Глава МО |
| 8. | Пополнение запасов твердого топлива для здания Администрации: -заготовка и разделка дров. | июль-август | Глава МО |
| 9. | Обследование исправности сети уличного освещения, замена ламп уличного освещения | август | Глава МО |
| 10. | Работа с населением: -подворовый обход многодетных и малообеспеченных семей; -информирование через СМИ. | август-сентябрь | Ст. инспектор Администрации |