**АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 30 мая 2012 г № 10-р

О подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013г.г.

1.Утвердить мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области И.В. Кулешова

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне - зимний период 2012-2013 г.г. в Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Количество | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Ремонт и чистка колодцев | 1 | июнь | Глава Администрации |
| 2. | Благоустройство дорог | 5 км. | июль | Глава Администрации |
| 3. | Осмотр и ремонт здания артезианской скважины | 1 | июль | Глава Администрации |
| 4. | Обследование канализационных люков и колодцев | 10 | август | Глава Администрации |
| 5. | Осмотр, чистка илового осадка и промывка приемных колодцев водозаборов | 27 | Август-сентябрь | Глава Администрации |
| 6. | Ремонт отопительной системы в здании Администрации |  | Июнь-июль | Глава Администрации |