АДМИНИСТРАЦИЯ  РУССКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   01 марта 2024 г.                                                                                № 10-р

Об утверждении плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и создании оперативного штаба КЧС и ОПБ Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

В целях своевременного и качественного проведения мероприятий, принятия конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и летне-осенними паводками, вызываемыми ливневыми дождями в 2023 году.

1. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья (Приложение № 1)

2. Создать оперативный штаб КЧС и ОПБ (Приложение № 2)

3. Установить, что:

3.1. Оперативный штаб является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления и организаций при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и недопущению материального ущерба в период весеннего половодья и летне-осенних паводков.

3.1. Решения оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также гражданами, проживающими на территории Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Руссковского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                     Н.А.Марченкова

Приложение № 1

к распоряжению  Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского   района  Смоленской   области 01  марта 2024 г. № 10-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать при Администрации Руссковского сельского поселения оперативный штаб | 01.03.2024 | Глава муниципального образовани |
| 2 | Провести организационное заседания оперативного штаба | 01.03.2024 | Глава муниципального образовани |
| 3 | Организовать расчистку дорог и съездов | до 15.03.2024 | Глава муниципального образовани |
| 4 | Провести беседу с учащимися школ «О правилах поведения на воде в период половодья» | до 15.03.2024 | Директор школы |
| 5 | Организовать подвоз кормов к фермам на период бездорожья | до 15.03.2024 | Председатель СПК «Русское» |
| 6 | Обследование автодорог и сооружений на них на предмет готовности к пропуску весеннего паводка на территории поселения | постоянно | Глава муниципального образовани |
| 7 | Организация наблюдения за уровнем паводковых вод на гидротехнических сооружениях и на реке Черная Немка д. Петровичи | ежедневно | Инспектор Администрации . |
| 8 | Поддержание постоянной связи с районом | постоянно | Связист |
| 9 | Информирование населения о складывающейся обстановке на водоемах | постоянно | Члены оперативного штаба. |

Приложение № 2

|  | к распоряжению Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 01 марта 2024 г. № 10-р |
| --- | --- |

С О С Т А В

оперативного штаба КЧС и ОПБ Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

| Марченкова Нина Александровна | – Глава муниципального образования Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Титова Наталья Александровна | - Старший менеджер Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Должиков Виктор Егорович | - начальник пожарной охраны Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Мазурова Валентина Петровна | - депутат Совета депутатов Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |