АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.03. 2024 года № 15

c. Первомайский

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 15.11.2013г. №84 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 111 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2023 год согласно приложению №1.

- Утвердить отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2023 год согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            С. В. Богрянцева

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2023 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Первомайского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2024 годы» | средства местного бюджета | 15 630,8 | 15 372,9 | 98,4 | 100,0 | 98,4 | х |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 1,9 | 1,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 741,8 | 741,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 4 995,0 | 4 995,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 865,1 | 694,7 | 80,3 | 100,0 | 80,3 |  |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 520,0 | 450,4 | 86,6 | 100,0 | 86,6 |  |
| 1.6. | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | средства местного бюджета | 75,6 | 75,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 3 903,4 | 3 903,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.7. | Организация работы с твердыми коммунальными отходами | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.8. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | средства областного бюджета | 3 180,0 | 3 163,7 | 99,5 | 100,0 | 99,5 |  |
| 1.9. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | средства областного бюджета | 170,3 | 170,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | средства областного бюджета | 158,7 | 157,1 | 99,0 | 100,0 | 99,0 |  |
| 1.11. | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. | Содержание и ремонт дорог за счет средств поселения | средства местного бюджета | 999,0 | 999,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 5 736 820,84 | 5 736 820,84 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 865 069,00 | 694 704,53 | 80,3% | 50 | эффективная |
| 4 | Организация и содержание мест захоронений | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятия в области благоустройства | 520 000,00 | 450 365,00 | 86,6% | 50 | эффективная |
| 6 | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | 3 978 983,00 | 3 978 983,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 7 | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 3 179 979,00 | 3 163 655,33 | 99,5% | 50 | эффективная |
| 8 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 170 308,80 | 170 308,80 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 158 700,00 | 157 148,72 | 99,0% | 50 | эффективная |
| 10 | Содержание и ремонт дорог за счет средств поселения | 999 000,00 | 999 000,00 | 100,0% | 50 | эффективная |