АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «_26__»__05___2014 года  № _35__

с. Первомайский

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к отопительному сезону 2014 – 2015 годов |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, обеспечения нормативных требований проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в осеннее – зимний период 2014 – 2015 годов

Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Для контроля за ходом подготовки объектов ЖКХ к зимнему сезону, оказания помощи организациям  создать штаб по координации подготовки к отопительному сезону 2014 – 2015 годов в составе:

Бабченкова                        - менеджер  Администрации Первомайского

Людмила Ивановна           сельского поселения Шумячского района

Смоленской области

Ефременкова                    - старший менеджер Администрации Первомайского

Тамара Михайловна           сельского поселения Шумячского района

Смоленской области

Негря                                  - директор МУП «Коммунальщик» муниципального

Иван Петрович                    образования Первомайского сельского поселения

Шумячского района  Смоленской области

Комарова                           - мастер жилого фонда МУП «Коммунальщик»

Анна Владимировна          муниципального образования Первомайского

сельского поселения  Шумячского района

Смоленской области

Германова                       - главный бухгалтер МУП «Коммунальщик»

Оксана Джавдатовна       муниципального образования Первомайского

сельского поселения  Шумячского района

Смоленской области

2. Директору МУП «Коммунальщик» муниципального образования Первомайского сельского поселения, на балансе которого имеются котельные, жилфонд, сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

- произвести весенний осмотр котельных, жилфонда, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с обязательным оформлением результатов осмотров актами;

- на основании результатов осмотров разработать планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осеннее-зимний период 2014- 2015 годов с учетом окончания подготовки к зиме каждого объекта до 15 сентября 2014 года, включая проведение пробных топок. Представить разработанные планы мероприятий на согласование в Администрацию Первомайского сельского поселения до 27 мая   2014 года.

3. Менеджеру  Администрации Бабченковой Л.И.  разработать план – график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014- 2015 годов и представить на утверждение до 01 июня 2014 года;

- обеспечить своевременное представление в Отдел по строительству, кап. Ремонту и ЖКХ Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2014 – 2015 годов и его прохождении по формам:

•  № 1–ЖКХ  (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 – ежемесячно с 01.06.2014 по 01.11.2014гг.

•    № 2–ЖКХ  (зима) срочная «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 – по состоянию на 01.12.2014;

•    № 3–ЖКХ  (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 – ежемесячно с 01.11.2014 по 01.04.2015 гг.

4. Для подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов МУП «Коммунальщик» немедленно приступить к ремонту теплосетей, котельных, печей, сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных колодцев и скважин.

5. Директору МУП «Коммунальщик» Негря И.П. оформить в срок до 01.10.2014 года акты готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов котельных, жилфонда, сетей теплоснабжения.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                  Н.Ф. Андреев