“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области - председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

____________________Д.А. Каменев

“ __05__ ”  ____марта___  2014 г.

П  Л  А  Н

действий органов управления, сил и средств муниципального звена «Шумячский район» территориальной подсистемы РСЧС во время пропуска паводковых вод

2014 г.

пгт.Шумячи

| №№ п/п | Наименование мероприятий и работ по подготовке к весеннему паводку | Объем работ | Привлекаемые силы и средства | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД |
| 1. | Подготовка органов управления, связи и оповещения: |
|  | - подготовить проект постановления Главы Администрации муниципального образования по созданию штаба по предупреждению ЧС, вызванных весенними паводками; |  | Начальник отдела по делам ГО ЧС | 14.03. | Начальник отдела по делам ГО ЧС |
|  | - провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с привлечением заинтересованных лиц по подготовке к весеннее - летнему половодью; |  | Члены КЧС и ОПБ, НАСФ, Главы поселений |  | Председатель КЧС и ОПБ |
|  | - организовать проверку системы связи и оповещения района с привлечением всех ведомственных линий связи и радиосредств |  | Служба связи и оповещения района, ЕДДС | 15.03. | Руководитель службы |
| 2. | Подготовка сил и средств для ликвидации весеннего паводка: |
|  | - проверить готовность и работоспособность пожарной и водооткачивающей техники; | На ОЭ р-на | ОЭ, ДПК, ДПД, ПЧ-51 | 18.03. | Рук. противопо-жарной службы |
|  | - подготовить коробки, багры, лопаты для расчистки труб, мостов | На каждом ОЭ | В необходимых количествах | 18.03. | Руководители ОЭ |
| 3. | Подготовка инженерно-технического обеспечения на период паводка |
|  | - произвести очистку русл рек, водоводов, канав, кюветов, труб от мусора и грязи для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод; | р.Шумячка, р.Остер | Руководители предприятий, организаций | 20.03. | Рук. коммунально-технической службы |
|  | - сделать запасы песка, гравия, щебня и других материалов; | песка, гравия -200 м3, щебня - 100м3 | Руководители предприятий | До 20.03. | Рук. коммунально-технической, дорожно-мостовой |
|  | - провести прогнозирование по предотвращению затопления талыми водами защитных сооружений; | 30 | Руководители предприятий | 20.03. | Руководители ОЭ, Главы г/с поселений |
| №№ п/п | Наименование мероприятий и работ по подготовке к весеннему паводку | Объем работ | Привлекаемые силы и средства | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - предусмотреть степень угрозы разрушения мостов на реке Остер от ледохода. |  | Главы с/п Шумячского района | 20.03. | Главы сельских поселений |
| 4. | Подготовка материально-технического обеспечения: |
|  | - предусмотреть, на случай необходимости, запас водопроводных и канализационных труб, электрокабеля, цемента и других строительных материалов; | трубы - 200м каб.-100 м, цем. - 1 т. | МУП Шумячское РПО КХ, | До 18.03. | Рук. коммунально-технической службы |
|  | - создать запас горюче-смазочных материалов, подготовить к работе подвижную автозаправочную станцию; | д/топл.-0,5т масло -0,2 т. | Руководители ОЭ | До 18.03. | Рук. ОЭ |
|  | - на случай необходимости предусмотреть вопрос по обеспечению продуктами питания, вещевым имуществом населения, попавшего в зоны затопления и личного состава, участвующего в спасении пострадавших и ликвидации последствий паводка |  | Шумячское Райпо | 18.03. | Рук службы торговли и питания |
| 5. | Подготовка медицинского обеспечения и эвакомероприятий: |
|  | - создать на случай необходимости запас медицинского имущества и медикаментов для пострадавших при наводнении; |  | ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» | 18.03. | Рук. мед. службы |
|  | - провести инструктаж медперсонала по мерам безопасности при оказании медпомощи пострадавшим непосредственно на местах происшествия; | 2 бригады скорой мед. помощи | Врач скорой помощи | до 15.03. | Рук. мед. службы |
| В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА |
| 1. | Приведение в готовность органов управления связи и оповещения: |
|  | - объявить сбор районного штаба; | 1 | Районный штаб |  | Председ. штаба |
|  | - организовать круглосуточное дежурство районного штаба; | 1 | Оперативная группа |  | Рук. районного штаба |
| №№ п/п | Наименование мероприятий и работ по подготовке к весеннему паводку | Объем работ | Привлекаемые силы и средства | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - содержать в постоянной готовности систему связи и оповещения района и ведомственной линии связи и радиосредств |  | Шумячское ЛТУ |  | Рук. службы связи и оповещения |
|  | - уточнить зоны затопления и объем проведения работ по ликвидации последствий затопления |  | Оперативная группа |  | Рук. районного штаба |
| 2. | Приведение в готовность сил и средств при наводнении: |
|  | - распределить силы и средства в зоны затопления (подтопления); | 1 | Члены штаба |  | Председ. штаба |
|  | - привести в готовность силы и средства ОЭ, находящихся в зоне затопления (подтопления). |  | Руководители ОЭ |  | Руководители ОЭ |

Начальник Отдела по делам ГОЧС Администрации

муниципального образования «Шумячский

район» Смоленской области                                                                                                            А.В. Журкович