****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021г. № 582

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |  |

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 21.11.2013г. № 524 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 14.11.2014г. № 550, от 24.12.2015 г. № 832, от 16.02.2016 г. № 94, от 24.03.2016 г. № 252, от 19.01.2017 г. № 265, от 18.01.2017 г. № 18, от 14.05.2018 г. № 242, от 25.12.2018 г. № 619, от 18.03.2019 г. № 154, от 25.12.2019г. № 599, от 26.03.2020 г. № 170, от 16.09.2020 № 438, от 03.12.2020 г. № 602, от 09.12.2020 г. № 614, от 19.02.2021 г. №71) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014 – 2024 гг. |

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составит (прогнозно) – 271196943,81 руб., в том числе:  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 49212229,81 руб.,  -средства областного бюджета – 221984714 руб.  в том числе по годам реализации:  2014 год – 3896945,69 руб.;  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3896945,69 руб.;  2015 год – 3980305,71 руб.;  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3980305,71 руб.;  2016 год – 4595717,22 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4595717,22 руб.  2017 год – 3967498 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3967498 руб.  2018 год – 39657320 в т. ч.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» -4515906 руб.  - средства областного бюджета – 35141414 руб.  2019 год – 6259610 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 6259610 руб.  2020 год –39090763 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3945763 руб.  - средства областного бюджета – 35145000 руб.  2021 год – 6030642,19 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 6030642,19 руб.  2022 год – 5622734 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3924434 руб.  - средства областного бюджета – 1698300 руб.  2023 год – 154006958 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4006958 руб.  - средства областного бюджета – 150000000 руб.  2024 год – 40088450 руб.  - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4088450 руб. |

2. Раздел IV муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«**IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы составит (прогнозно) – 271196943,81 руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 49212229,81 руб.,

-средства областного бюджета – 221984714 руб.

в том числе по годам реализации:

2014 год – 3896945,69 руб.;

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3896945,69 руб.;

2015 год – 3980305,71 руб.;

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3980305,71 руб.;

2016 год – 4595717,22 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4595717,22 руб.

2017 год – 3967498 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3967498 руб.

2018 год – 39657320 в т. ч.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» -4515906 руб.

- средства областного бюджета – 35141414 руб.

2019 год – 6259610 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 6259610 руб.

2020 год – 39090763 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3945763 руб.

- средства областного бюджета – 35145000 руб.

2021 год – 6030642,19 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 6030642,19 руб.

2022 год – 5622734 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 3924434,00 руб.

- средства областного бюджета – 1698300 руб.

2023 год – 154006958 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4006958 руб.

- средства областного бюджета – 150000000 руб.

2024 год – 4088450 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4088450 руб.»

3. Приложения №1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  «Шумячский район» Смоленской области | А.Н. Васильев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования**

**муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | | Планируемое значение показателей  (на очередной финансовый год и плановый период) | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество разработанных проектов на капитальных ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных автодорог между населенными пунктами | Км. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы на 2014-2024 годы**

(очередной финансовый год и плановый период)

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования**

**«Шумячский район» Смоленской области»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (рубль) | | | | | | | | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | 26 |
| **Улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество разработанных проектов на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами (ед) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х |
| 1.2 | Количество отремонтированных автодорог между населенными пунктами (км) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | х | 1 | х | 28,3 | х | х | х | х | | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 1.3 | Разработка проектов на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | Местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | |
| 1.4 | Ремонт автодорог между населенными пунктами (рублей) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | Дорожный фонд Смоленской области | 221984714 | х | х | х | х | 35141414 | х | 35145000 | х | 1698300 | 150000000 | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х |
| Местный бюджет | 4921229.81 | 3896945,69 | 3980305,71 | 4595717,22 | 3967498 | 4515906 | 6259610 | 3945763 | 6030642,19 | 3 924434 | 4 006958 | 4 088450 | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х |
| Итого | |  |  | 271196943.81 | 3896945,69 | 3980305,71 | 4595717,22 | 3967498 | 39657320 | 6259610 | 39090763 | 6030642,19 | 5 622734 | 154006958 | 4 088450 | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | х |