АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21.11.2013 г. № 524 Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 16.10.2013 № 469 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Д.А. Каменева.

Глава Администрации муниципального

образования «Шумячский район»                                                                                                        Смоленской области                                                                                А.В. Голушков

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» смоленской области 21.11.2013 г. № 524 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области; |
| Наименование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы | Основные мероприятия: - разработка предпроектной и проектной документации на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населёнными пунктами - капитальный ремонт и ремонт автодорог между населёнными пунктами |
| Цель муниципальной программы | улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской; Создание условий для развития транспортной инфраструктуры, Обеспечение населения связью с сетью дорог общего пользования |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество разработанных проектов на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населёнными пунктами - количество отремонтированных автодорог между населёнными пунктами |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составит (прогнозно) – 15106000 рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 15106000 рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год –4726300 рублей; - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4726300 рублей; 2015 год – 4672800 рублей; - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4672800 рублей; 2016 год – 5706900 рублей - средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 5706900 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | предполагается отремонтировать дороги местного значения между населенными пунктами: 2014 год – 5 км., 2015 год – 5 км., 2016 год- 5 км. |

- Общая характеристика социально-экономической  сферы реализации муниципальной программы

Шумячский район расположен в южной части Смоленской области. На юго-западе район граничит с Могилевской областью Республики Беларусь, в пределах Смоленской области район граничит с Ершичским районом на юге, с Хиславичским на северо-западе, с Починковским на северо-востоке и на востоке с Рославльским районом. Площадь района составляет 1367,7 км2

Дорожная сеть является основой организации функциональных связей территории. Дорожные сети являются объектами приложения и развития экономического потенциала района. Они связывают пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития населенных пунктов и территорий. Транспортные артерии являются кровеносными сосудами экономического благополучия территорий, а в условиях резко возросшего парка автотранспорта становятся  средой обитания все время возрастающей армии автовладельцев. На сегодняшний день протяженность дорог общего пользования составляет 381,3 км, из них местного значения 135,6 км.

Перечень дорог местного значения

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность км |
| --- | --- | --- |
| Озерное сельское поселение |
| 1 | Подъезд к д.Самолюбово | 3,0 |
| 2 | Подъезд к д.Прудок | 1,5 |
| 3 | д.Криволес – д.Кирякинка | 3,0 |
| 4 | д.Гневково – д.Рязаново-Ворошилово | 3,0 |
| 5 | Подъезд к д.Гневково | 3,0 |
| 6 | д.Ворошиловка – д.Шумовка | 2,8 |
| 7 | д.Яново – д.Буда – д.Погорелово | 5,9 |
| 8 | п.Шумячи - д.Пожога | 7,0 |
| 9 | д.Гневково – д.Локотец | 4,0 |
| 10 | п.Шумячи – д.Займище – д.Песчанка | 3,0 |
| 11 | д. Дубовица – д.Серковка | 4,0 |
|  | итого | 40,2 |
| Первомайское сельское поселение |
| 1 | с.Первомайский - д.Слобода | 4,0 |
| 2 | Подъезд к д.Шибнево | 1,5 |
| 3 | Подъезд к д.Власково | 6,0 |
| 4 | Подъезд к д.Б.Игнатовка | 4,0 |
|  | итого | 15,5 |
| Понятовское сельское поселение |
| 1 | Подъезд к д.Осово – д..2-е Глушково | 5,4 |
| 2 | Подъезд к д. Новый Стан – д.Зубова Буда | 6,3 |
|  | д.Краснополье – д.Липовка | 2,5 |
|  | итого | 14,2 |
| Снегиревское сельское поселение |
| 1 | д.Ожеги – д.Яново | 4,1 |
| 2 | д.Снегиревка – д.Паломь | 3,6 |
| 3 | д.Иванов Стан – д.Халиповка | 5,0 |
|  | итого | 12,7 |
| Студенецкое сельское поселение |
| 1 | д.Буда – д.Соколянка – д.Студенец | 5,0 |
| 2 | д.Студенец – д.Круторовка – д.Комаровичи – д.Осетище | 5,5 |
|  | итого | 10,5 |
| Руссковское сельское поселение |
| 1 | Подъезд к д.Иолово | 1,3 |
| 2 | д. Хоронево – с.Русское | 4,0 |
|  | итого | 5,3 |
| Надейковичское сельское поселение |
| 1 | д.Пнево – д.Гостинка – д.Галеевка | 3,2 |
| 2 | д.Полохово – д.Короблево – д.Титовка | 7,0 |
| 3 | д.Пнево – д.Яновка | 4,0 |
| 4 | д.Надейковичи – д.Явкино | 3,0 |
| 5 | д. Надейковичи – д.Тихиль | 8,0 |
| 6 | д. Надейковичи – д.Сергеевка | 5,0 |
| 7 | д. Зимонино – д.Полохово | 4,0 |
| 8 | д. Явкино – д.Полохово | 3,0 |
|  | итого | 37,2 |
|  | Всего по району | 135,6 |

В настоящее время сеть дорог местного значения не соответствует современным требованиям. Из-за недостатка денежных средств в бюджете муниципального образования «Шумячский район» ремонт дорожной сети не проводился на протяжении последних 20 лет.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней исполнительных органов государственной власти Смоленской области, Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской  области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Таким образом реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа муниципального образования «Шумячский район» Смоленской  области «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (далее муниципальная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основными целями реализации муниципальной программы является:

- улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской;

- создание условий для развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение населения связью с сетью дорог общего пользования.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- Количество разработанных проектов на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами;

- Количество отремонтированных автодорог между населенными пунктами.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

Предполагается отремонтировать дороги местного значения между населенными пунктами.

Целевые показатели реализации мероприятий муниципальной программы отражены в Приложении №1.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы

Основные мероприятия муниципальной программы:

- Разработка предпроектной и проектной документации на капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами;

- Капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами.

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении    № 2.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составит (прогнозно) – 15106000 рублей, в том числе:

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 15106000 рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год –4726300 рублей:

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4726300 рублей;

2015 год – 4672800 рублей:

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 4672800 рублей;

2016 год – 5706900 рублей:

- средства бюджета муниципального образования «Шумячский район» - 5706900 рублей.

V. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отображены в Приложении № 3.

VI. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной  программы

В рамках муниципальной программы не предполагается применение мер муниципального регулирования.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Базовое значение показателей по годам | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение населения связью с сетью дорог общего пользования |
| 1.1. | Количество разработанных проектов на капитальных ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1.2. | Количество отремонтированных автодорог между населенными пунктами | км | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2014-2016 годы

(очередной финансовый год и плановый период)

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Исполни- тель мероприятия | Источник финан-сового обеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| 1.1. | Количество разработанных проектов на капитальных ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами (ед) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 2 |
| 1.2. | Количество отремонтированных автодорог между населенными пунктами (км) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | х | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.3. | Разработка проектов на капитальных ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами (тыс.рублей) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | Местный бюджет | 3106000 | 726300 | 672800 | 1706900 | х | х | х |
| 1.4. | Ремонт автодорог между населенными пунктами (тыс.рублей) | Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области | Местный бюджет | 12000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | х | х | х |
| Итого |  |  | 15106000 | 4726300 | 4672800 | 5706900 | х | х | х |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | О проведении открытого аукциона в электронной форме | март-апрель 2014 г., 2015 г., 2016г. |