АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «06»  05   2016 года  № 98

с. Первомайский

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к отопительному сезону 2016 – 2017 годов |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, обеспечения нормативных требований проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в осеннее – зимний период 2016 – 2017 годов

Администрация Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Для контроля за ходом подготовки объектов ЖКХ к зимнему сезону, оказания помощи организациям  создать штаб по координации подготовки к отопительному сезону 2016 – 2017 годов в составе:

Савков Константин          - Глава муниципального образования Первомайского

Иванович                          сельского поселения Шумячского района

Смоленской области

Гайков Павел                    - директор МУП «Коммунальщик» муниципального

Иванович                           образования «Шумячский район»  Смоленской

области (по согласованию)

Германов Андрей             - главный инженер  МУП «Коммунальщик»

Анатольевич                     муниципального образования «Шумячский район»

Смоленской области (по согласованию)

2. Директору МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, на балансе которого имеются котельные,  сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

- произвести весенний осмотр котельных, жилфонда, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с обязательным оформлением результатов осмотров актами;

- на основании результатов осмотров разработать планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период 2016- 2017 годов с учетом окончания подготовки к зиме каждого объекта до 15 сентября 2016 года, включая проведение пробных топок. Представить разработанные планы мероприятий на согласование в Администрацию Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области до 12 мая   2016 года.

3. Директору МУП «Коммунальщик»  оформить в срок до 20.09.2015 года акты готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов котельных, жилфонда, сетей теплоснабжения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                  К. И. Савков