****

#### **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.10.2020г. № 523

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» |  |

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 05.12.2017 № 752 «Об утверждении муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 12.03.2018 г. № 131, от 08.11.2018г. № 537.от 14.11.2018г. № 546, от 19.12.2018г. № 597, от 13.02.2019г. № 50, от 26.03.2019г. №163, от 07.06.2019г. № 281, от 09.10.2019г. № 453, от 26.12.2019г. № 614, от 13.02.2020г. № 74, от 11.03.2020г. № 138, от 02.07.2020г. № 342) (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1. в Паспорте муниципальной программы:

- позицию «Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 9 922 699,98 руб., в том числе по бюджетам и годам реализации:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего (руб.) | В том числе | | | | средства бюджета Шумячского городского поселения (руб.) | средства областного бюджета (руб.) | средства федерального бюджета(руб.) | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2019 | 2 961 264,85 | 295 576,85 | 2 665 688,00 | 0,00 | | 2020 | 2 359 335,75 | 90 000 | 68 080,07 | 2 201 255,68 | | 2021 | 2 253 062,23 | 225,31 | 2 252 836,92 | 0,00 | | 2022 | 2 349 037,15 | 234,90 | 2 348 802,25 | 0,00 | |

2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего (руб.) | В том числе: | | |
| средства бюджета Шумячского городского поселения (руб.) | средства областного бюджета (руб.) | средства федерального бюджета (руб.) |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 2019 | 2 961 264,85 | 295 576,85 | 2 665 688,00 | x |
| 2020 | 2 359 335,75 | 90 000 | 68 080,07 | 2 201 255,68 |
| 2021 | 2 253 062,23 | 225,31 | 2 252 836,92 | x |
| 2022 | 2 349 037,15 | 234,90 | 2 348 802,25 | x |

»

3. Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А.Н. Васильев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» |

**План**

**реализации муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | | |
| всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2- год планового периода | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2- год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ, Отдел городского хозяйства | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 2. | Установка скамеек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 3. | Установка урн для мусора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 4. | Освещение дворовых территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 5. | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 6. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 8. | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ, Отдел городского хозяйства | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 9. | Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 10. | Ремонт и (или) установка пандусов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 11. | Организация площадок для установки мусоросборников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 12. | Озеленение территории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 13. | Иные виды работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 14. | Благоустройство и освещение скверов, бульваров, зон отдыха, парков, зон природно-рекреационного назначения | 6 961 435,13 | 2 359 335,75 | 2 253 062,23 | 2 349 037,15 | х | х | х |
| 15. | Благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 16. | Установка памятников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 17. | Реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов ли детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек, урн) на конкретных улицах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 18. | Обустройство родников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 19. | Озеленение территории общего пользования | Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ, Отдел городского хозяйства | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 20. | Иные виды работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 21. | Наименование мероприятий с участием заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | **Итого:** |  |  | 6 961 435,13 | 2 359 335,75 | 2 253 062,23 | 2 349 037,15 | х | х | х |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Шумячи, подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ | Примечание |
| 1 | ул. Заводская (парк Героев) | ремонт, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 2 | ул. Пионерская, д. 1а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 3 | ул. Маяковского, д. 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 4 | ул. Сельхозтехника, д. 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 5 | ул. Базарная, д. 51 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 6 | ул. Высокая, д. 5-а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 7 | ул. Садовая, д. 27 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 8 | ул. Интернациональная, д.2 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 9 | ул. Базарная, д. 50 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 10 | ул. Высокая, д. 24 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 11 | ул. Базарная, д. 21 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 12 | ул. Высокая, д. 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 13 | ул. Базарная, д. 21 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 14 | ул. Высокая, д. 20 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 15 | ул. Садовая, д. 25 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 16 | ул. Базарная, д. 49 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 17 | ул. Базарная, д. 53 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 18 | ул. Базарная, д. 54 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 19 | ул. Высокая, д. 7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 20 | ул. Высокая, д. 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 21 | ул. Высокая, д. 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 22 | ул. Высокая, д. 18 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 23 | ул. Интернациональная, д.6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 24 | ул. Комсомольская. д. 24 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 25 | ул. Маяковского, д. 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 26 | ул. Маяковского, д. 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 27 | ул. Маяковского, д. 9-а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 28 | ул. Маяковского, д. 11-а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 29 | ул. Заводская, д. 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 30 | ул. Заводская, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 31 | ул. Заводская, д. 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 32 | ул. Понятовская, д. 10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 33 | ул. Понятовская, д. 41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 34 | ул. Пионерская, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 35 | ул. Пионерская, д. 7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 36 | ул. Пионерская, д.9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 37 | ул. Садовая, д. 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 38 | ул. Садовая, д. 9а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 39 | ул. Садовая, д. 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 40 | ул. Садовая, д. 14 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 41 | ул. Садовая, д. 16 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 42 | ул. Садовая, д. 20 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 43 | ул. Базарная, д. 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 44 | ул. Садовая, д. 41а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 45 | ул. Советская, д. 80 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 46 | ул. Советская, д. 85 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 47 | ул. Сельхозтехника, д. 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 48 | ул. Сельхозтехника, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 49 | ул. Сельхозтехника, д. 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 50 | ул. Сельхозтехника, д. 16 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 51 | ул. Сельхозтехника, д. 16а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 52 | ул. Сельхозтехника, д. 18 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 53 | ул. Сельхозтехника, д. 20 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 54 | ул. Санаторная школа, д. 2 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 55 | ул. Санаторная школа, д. 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 56 | ул. Санаторная школа, д. 4 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 57 | ул. Школьная, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 58 | ул. Советская, д. 94 | ремонт и установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 59 | ул. Советская, д. 109 | ремонт и установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 60 | ул. Парковая | ремонт и установка скамеек, установка урн, освещение |  |