#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.12.2017г.  № 752

п. Шумячи

| Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы |  |
| --- | --- |

## В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы»,  Уставом Шумячского городского поселения

## Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

## П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Д.А.Каменева.

3. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2018г.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области                                  А.В. Голушков

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» смоленской области от 05.12.2017г. № 752

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Отсутствует |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории п. Шумячи Шумячского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; - доля населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности, проживающих в многоквартирных домах; - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования; - трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | один этап, 2018-2022 годы |
| Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет XXXXXX* руб., в том числе по бюджетам и годам реализации: Год; Всего (руб.); В том числе. средства бюджета Шумячского городского поселения (руб.); средства областного бюджета (руб.); средства федерального бюджета(руб.). 2018; 0,00; 0,00; ххх; ххх. 2019; 0,00; 0,00; ххх; ххх. 2020; 0,00; 0,00; ххх; ххх. 2021; 1000,00; 1000,00; ххх; ххх. 2022; 1000,00; 1000,00; ххх; ххх. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | а) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 56 ед.; б) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – на 100%; в) увеличение доли населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности, проживающих в многоквартирных домах – на 100%; г) количество благоустроенных территорий общего пользования – 4 ед. д) площадь благоустроенных территорий общего пользования – 2,64га; е) увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования – на 100%; ж) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 250 чел./час; з) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 1% от стоимости работ. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартирных проездов имеет высокую степень  износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки поселка Шумячи многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территории поселка Шумячи. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни и досуга населения, повышения комфортности проживания в поселке Шумячи необходимо благоустройство территорий общего пользования.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды проживания населения, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, внутриквартальных территорий, территорий общего пользования.

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству территории, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- 	ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий;

- иные виды работ;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство территорий общего пользования), а именно:

- благоустройство и освещение парков, скверов;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- установку памятников;

- реконструкцию многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек, урн) на конкретных улицах;

- обустройство родников;

- озеленение территорий мест общего пользования;

- иные виды работ.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Необходимость проведения мероприятий по благоустройству территорий обусловлена следующими факторами:

На состояние объектов благоустройства оказывают влияние отрицательные природные факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства территории является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории поселения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный  перечень работ, определена в Таблице 1 муниципальной программы, будет определена при разработке дизайн-проектов.

|  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Предельная стоимость работ (руб.) |  |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | квадратный метр дворового проезда | 2 000,00 |  |
| 2. | Установка скамейки | 1 скамейка | 15 000,00 |  |
| 3. | Установка урн | 1 урна | 6 000,00 |  |
| 4. | Установка светильника наружного освещения на опоре |  |  |  |
|  | с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 35 000,00 |  |
|  | с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 50 000,00 |  |
| 5. | Замена светильника наружного освещения | 1 светильник | 20 000,00 |  |

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, срои и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются с учетом основных направлений экономической и социальной политики Шумячского городского поселения, муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, Смоленской области и Российской Федерации в целом, в соответствии со сложившейся социально-экономической средой, требованиями и потенциалом городского поселения, местными особенностями, а также перспективами включения городского поселения в общую систему развития области. Кроме того приоритеты муниципальной политики определяются с учетом предложений содержащихся в обращении В. В. Путина к Федеральному собранию.

С учетом социально-экономического положения городского поселения и необходимости решения актуальных проблем, целями муниципальной программы являются:

-повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности, проживающих в многоквартирных домах;

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования;

- трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы являются:

а) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 56 ед.;

б) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – на 100%;

в) увеличение доли населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности проживающих в многоквартирных домах – на 100%;

г) количество благоустроенных территорий общего пользования – 4 ед.

д) площадь благоустроенных территорий общего пользования – 2,64га;

е) увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования – на 100%;

ж) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 250 чел./час;

з) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 1% от стоимости работ.

Муниципальную программу предполагается реализовать в один этап, 2018-2022 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В поселке Шумячи насчитывается 56 многоквартирных жилых домов. Все они построены от 20 до 50 лет назад. Количество дворовых территорий в основном с учетом одного двора на два дома.

Муниципальная программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

-обеспечение формирования единого облика поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований – получателям субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы, будет определена при разработке дизайн-проектов.

Таблица 2

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка |  |
| 2. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 1 м2 |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 1 м2 |  |
| 4. | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 1 м2 |  |
| 5. | Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений | 1 м |  |
| 6. | Ремонт и (или) установка пандусов | 1 пандус |  |
| 7. | Организация площадок для установки мусоросборников (2,5 10) | 1 площадка |  |
| 8. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево |  |
| 9. | Озеленение (газоны) | 100 м2 |  |

Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Шумячи, подлежащих благоустройству: приложение № 3 к настоящей Программе.

Включению в программу подлежат дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия, а также в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований – получателей субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 1% (одного процента) при трудовом участии и не менее 1% (одного процента) при финансовом участии.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в региональную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Смоленской области на 2018 – 2022 годы» согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства, следующие виды проектов и территорий:

- - благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- - благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- - установку памятников;

- - реконструкцию многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек, урн) на конкретных улицах;

- - обустройство родников,

- - иные виды работ.

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 – 2022 годах в рамках данной муниципальной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Шумячи, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий муниципальной программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Информация по оборудованию для включения элементов благоустройства в дизайн-проекты:  Приложения - оборудование благоустройства №№ 1 и 2, размещены на сайте Администрации района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://shumichi.admin-smolensk.ru/.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется:

- после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;

- после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

| Год | Всего (руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства бюджета Шумячского городского поселения (руб.) | средства областного бюджета (руб.) | средства федерального бюджета (руб.) |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 2021 | 1000,00 | 1000,00 | х | х |
| 2022 | 1000,00 | 1000,00 | х | х |

Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома.

- 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018 - 2022 годы;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории п. Шумячи, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования на территории п. Шумячи, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы  согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации муниципальной программы является Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий муниципальной программы.

Координатор в ходе реализации муниципальной программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям.

Исполнителями муниципальной программы являются предприятия и организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Базовое значение показателей по годам |  |  | Планируемое значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-й год до начала реализации Муниципальной программы |  | 1-й год до начала реализации Муниципальной программы | 1-й год реализации Муниципальной программы | 2-й год реализации Муниципальной программы | 3-й год реализации Муниципальной программы |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории п. Шумячи Шумячского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 |  |  | 0 | 56 | 56 | 56 |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности проживающих в МКД | % | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 |  | 0 |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 1.5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 0 |  | 0 |  | 2,64 | 2,64 |  | 2.64 |
| 1.6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.7 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | чел./час | - |  | - |  | Не менее 250 | 250 |  | 250 |
| 1.8 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | чел./час | - |  | - |  | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ |  | Не менее 1% от стоимости работ |

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

План

реализации муниципальной программы на 2017 год и плановый период 2018-2022 годов «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2- год планового периода | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2- год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ, Отдел городского хозяйства | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 2. | Установка скамеек |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 3. | Установка урн для мусора |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 4. | Освещение дворовых территорий |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 5. | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 6. | Ремонт и (или) устройство тротуаров |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 8. | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ, Отдел городского хозяйства | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 9. | Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 10. | Ремонт и (или) установка пандусов |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 11. | Организация площадок для установки мусоросборников |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 12. | Озеленение территории |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 13. | Иные виды работ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 14. | Благоустройство и освещение скверов, бульваров, зон отдыха, парков, зон природно-рекреационного назначения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 15. | Благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 16. | Установка памятников |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 17. | Реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов ли детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек, урн) на конкретных улицах |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 18. | Обустройство родников |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 19. | Озеленение территории общего пользования | Отдел по строительству, кап. ремонту и ЖКХ, Отдел городского хозяйства | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 20. | Иные виды работ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 21. | Наименование мероприятий с участием заинтересованных лиц |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Шумячи, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Базарная, д. 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 2. | ул. Базарная, д. 21 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 3. | ул. Базарная, д. 49 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 4. | ул. Базарная, д. 50 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 5. | ул. Базарная, д. 51 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 6. | ул. Базарная, д. 53 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 7. | ул. Базарная, д. 54 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 8. | ул. Высокая, д. 5-а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 9. | ул. Высокая, д. 7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 10. | ул. Высокая, д. 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 11. | ул. Высокая, д. 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 12. | ул. Высокая, д. 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 13. | ул. Высокая, д. 18 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 14. | ул. Высокая, д. 20 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 15. | ул. Высокая, д. 24 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 16. | ул. Интернациональная, д.2 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 17. | ул. Интернациональная, д.6 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 18. | ул. Комсомольская. д. 24 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 19. | ул. Маяковского, д. 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 20. | ул. Маяковского, д. 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 21. | ул. Маяковского, д. 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 22. | ул. Маяковского, д. 9-а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 23. | ул. Маяковского, д. 11-а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 24. | ул. Заводская, д. 1 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 25. | ул. Заводская, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 26. | ул. Заводская, д. 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 27. | ул. Понятовская, д. 10 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 28. | ул. Понятовская, д. 41 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 29. | ул. Пионерская, д. 1а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 30. | ул. Пионерская, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 31. | ул. Пионерская, д. 7 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 32. | ул. Пионерская, д.9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 33. | ул. Садовая, д. 9 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 34. | ул. Садовая, д. 9а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 35. | ул. Садовая, д. 11 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 36. | ул. Садовая, д. 14 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 37. | ул. Садовая, д. 16 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 38. | ул. Садовая, д. 20 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 39. | ул. Садовая, д. 25 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 40. | ул. Садовая, д. 27 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 41. | ул. Садовая, д. 41а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 42. | ул. Советская, д. 80 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 43. | ул. Советская, д. 85 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 44. | ул. Сельхозтехника, д. 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 45. | ул. Сельхозтехника, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 46. | ул. Сельхозтехника, д. 8 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 47. | ул. Сельхозтехника, д. 15 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 48. | ул. Сельхозтехника, д. 16 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 49. | ул. Сельхозтехника, д. 16а | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 50. | ул. Сельхозтехника, д. 18 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 51. | ул. Сельхозтехника, д. 20 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 52. | ул. Санаторная школа, д. 2 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 53. | ул. Санаторная школа, д. 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 54. | ул. Санаторная школа, д. 4 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 55. | ул. Школьная, д. 5 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 56. | ул. Советская, д. 94 | ремонт и установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 57. | ул. Заводская, д. 10 | ремонт и установка скамеек, установка урн, освещение |  |
| 58. | ул. Заводская, д. 25 | ремонт и установка скамеек, установка урн, освещение |  |

Визуальное описание элементов благоустройства

|  | Скамья на металлических ножках |
| --- | --- |
|  | Установка урны металлической опрокидывающейся |
|  | Установка урны металлической опрокидывающейся |
|  | Замена опор освещения Технические характеристики: Материал: Металл. Высота: от 3394 до 3889 мм. Способ крепления: Бетонирование. Крепление анкерными болтами. |

Приложение 4

К муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории п. Шумячи

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории п. Шумячи, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории данного многоквартирного дома.

- Разработка дизайн-проектов

  - Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории п. Шумячи, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Дизайн-проекты разрабатываются на этапе подачи заявок о включении дворовой территории в муниципальную программу.

- Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

  - Процедуру обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов проходят дворовые территории для включения в перечень дворовых территорий муниципальной программы на основании протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в перечень дворовых территорий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

  - Разработанный	дизайн-проект	благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подлежит обсуждению с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.

  - Отдел городского хозяйства обеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, о времени, месте и сроках обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по адресам, указанным в заявках о включении дворовой территории в муниципальную программу, не менее чем за три рабочих дня до начала срока такого согласования.

  - Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется общественной комиссией. Все решения, касающиеся обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, соответствующих многоквартирных домов.

  - По итогам обсуждения общественная комиссия утверждает дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов путем составления протокола.

  - Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на обсуждении, размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области http://shumichi.admin-smolensk.ru/  в течение пяти рабочих дней со дня его оформления.

Приложение 5

К муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и форма финансового и (или) трудового
участия граждан в выполнении указанных работ

- Общие положения

  - Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и форма финансового и  (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий п. Шумячи, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2 Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3 Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в установленном размере не менее 1 % от стоимости дополнительного перечня работ.

Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное  собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.

- Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

  - Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	 определяются органом местного самоуправления Смоленской области.

  - Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяются органом местного самоуправления Смоленской области.

Организация трудового участия в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления Смоленской области осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

  - Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Отдел городского хозяйства обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://shumichi.admin-smolensk.ru/ данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Отдел городского хозяйства ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

3.5 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- Контроль за соблюдением условий Порядка

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в соответствии с бюджетным законодательством.

  - Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-    возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.