****

#### **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27.05.2021г. № 191-р

 п. Шумячи

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 31.10.2019г. № 372-р  |

 В соответствии с Уставом Шумячского городского поселения:

 1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 31.10.2019г. № 372-р «Об утверждении плана – графика ремонта автомобильных дорог, расположенных на территории Шумячского городского поселения в 2020 году» (в редакции Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 09.12.2019г. № 419-р) (далее – распоряжение) следующие изменения:

- план - график ремонта автомобильных дорог, расположенных на территории Шумячского городского поселения изложить в следующей редакции:

«План – график ремонта автомобильных дорог, расположенных на территории Шумячского городского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата выполнения работ |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Комсомольская, п. Шумячи, Смоленской области | с июня по декабрь 2021 года |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги: от дома № 12 до ул. Советской по ул. Базарная, п. Шумячи, Смоленской области | с июня по декабрь 2021 года |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги: от дома № 28 до ул. Советской по ул. Базарная, п. Шумячи, Смоленской области | с июня по декабрь 2021 года |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Лесхоз, п. Шумячи, Смоленской области | с июня по декабрь 2021 года |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Коммунальная, п. Шумячи, Смоленской области | с июня по декабрь 2021 года |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Маяковского, п. Шумячи, Смоленской области | с июня по декабрь 2021 года |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Мюдовская, п. Шумячи, Смоленской области | с июня по декабрь 2021 года |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Советской Армии, п. Шумячи, Смоленской области | с апреля по декабрь 2022 года |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Дорожная, п. Шумячи, Смоленской области | с апреля по декабрь 2023 года |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги: ул. Пионерская, п. Шумячи, Смоленской области | с апреля по декабрь 2023 года |

»

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области К.Е.Буфистова.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А.Н. Васильев