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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШУМЯЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.08.2026г. № 533
          пгт. Шумячи
	О внесении изменения в схему водоснабжения и водоотведения, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 09.04.2026г. №302 
	


В соответствии с федеральными законами от 07.12.2011г. № 190-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 09.04.2026г. №302 следующее изменение:
1.1. Позицию «Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения п. Шумячи» изложить в новой прилагаемой редакции

«Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения п. Шумячи

	№ п/п
	Наименование мероприятия


	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Общая стоимость мероприятий на 2016 – 2027 гг.,

млн. руб.
	Потребность в средствах на 2015 –

2020 гг.,

млн. руб.
	Сумма по годам, млн. руб.
	Потребность в средствах на 2021 –

2027 гг.,

млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Строительство одной новой артезианской
скважины, включая павильон насосной станции для ее обслуживания
	2018 г.
	МБ
	3,0
	0,45
	0
	0
	0
	0,45
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	2,4
	0
	0
	0
	2,4
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,15
	0
	0
	0
	0,15
	0
	0
	0

	
	Модернизация и техническое
	
	МБ
	
	0,3
	0
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0

	
	перевооружение четырех существующих водозаборных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	1,6
	0
	0
	0
	1,6
	0
	0
	0

	
	скважин
(№66207002,

№66207003,
№66207000
и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№66207001)
посредством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкции павильонов

насосных
станций,
замены
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	насосных агрегатов, а также
	2018 г.
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	устройства систем дистанционного управления
	
	ВИ
	
	0,1
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство
 одного
	
	МБ
	
	0,6
	0
	0
	0,6
	0
	0
	0
	0

	
	резервуара чистой воды (РЧВ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	3,2
	0
	0
	3,2
	0
	0
	0
	0

	
	для хранения регулирующего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и  пожарного  запасов  воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(включая установку запорно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	регулирующей
арматуры,
	2017 г.
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	установку датчиков уровня

воды  и  иные  виды  работ,
	
	ВИ
	
	0,2
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0

	
	обеспечивающие  безопасную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и
надежную
эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сооружения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Установка
станции водоподготовки (комплекс

комплекс
	2017 г.
	МБ
	15,0
	2,25
	0
	0
	2,25
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	12,0
	0
	0
	12,0
	0
	0
	0
	0


	
	сооружений по осветлению, обезжелезиванию
и обеззараживанию
воды
 в блочно-модульном исполнении) с входящей в

состав
насосной станцией второго подъема
	
	ВИ
	
	0,75
	0
	0
	0,75
	0
	0
	0
	0

	5
	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
(ЗСО водозаборного узла), включая благоустройство территории
	2019 г.
	МБ
	1,6
	0,24
	0
	0
	0
	0
	0,24
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	1,28
	0
	0
	0
	0
	1,28
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0,08
	0
	0

	6
	Проведение ликвидационного тампонажа 4-х водозаборных скважин
(№66207007,

№66207011,
№66207142,

№66207143)
	2020 г.
	МБ
	1,2
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0,96
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0

	7
	Капитальный
ремонт изношенных магистральных и разводящих водопроводных сетей с выполнением замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые
с организацией подключения абонентов (ввод водопровода), а также установкой пожарных гидрантов в соответствии требованиям

СП

31.13330.2012,
СП
8.13130.2009
	2016-2022 гг.
	МБ
	55,6
	5,96
	0
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	2,38

	
	
	
	ОБ
	
	31,76
	0
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	6,35
	12,7

	
	
	
	ВИ
	
	1,99
	0
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,79

	8
	Строительство
новых магистральных и разводящих
	2017-2020 гг.
	МБ
	37,26
	5,59
	0
	0
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	0

	
	
	
	ОБ
	
	29,81
	0
	0
	7,46
	7,46
	7,46
	7,46
	0


	
	водопроводных сетей из полиэтилена с организацией подключения абонентов (ввод водопровода), а также установкой
пожарных гидрантов в соответствии требованиям

СП

31.13330.2012,
СП
8.13130.2009
	
	ВИ
	
	1,86
	0
	0
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0

	9
	Капитальный ремонт

водопроводных сетей в п. Шумячи по ул. Пролетарская, ул. Школьная, ул. Заречная, ул.Советской Армии, 1-ый пер. Советской Армии, 2-ой

пер. Советской Армии (программа МКИ)
	    2027 г.
	              ФБ


	     13 121,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	      20 317,440

	
	
	
	              ОБ     

             
	     7 193,71

  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	              МБ
	       2,032
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	МБ
	19,98
	20 437,1
	15,56
	0
	1,19
	5,44
	3,34
	2,83
	2,77
	4,41

	
	ОБ
	7 289,44
	
	83,02
	0
	6,35
	29,01
	17,8
	15,1
	14,8
	7 206,41

	
	ВИ
	5,98
	
	5,19
	0
	0,39
	1,81
	1,11
	0,94
	0,92
	0,79

	
	ФБ
	13 121,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 121,7


                                                                                                                                                                                                               »

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

	И.п. Главы муниципального образования
«Шумячский муниципальный округ» 
Смоленской области
	               Н.М. Дмитриева



