АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.04.2025г. № 177-р

пгт. Шумячи

| О проведении патриотической акции, приуроченной празднованию 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по ремонту памятников, обелисков, монументов, мемориальных комплексов, мест воинских захоронений, захоронений мирных жителей, погибших в годы войны на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 15.01.2025 № Пр-490 о принятии мер по благоустройству, ремонту и реконструкции мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны

- Провести патриотическую акцию, приуроченную празднованию 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по ремонту памятников, обелисков, монументов, мемориальных комплексов, мест воинских захоронений, захоронений мирных жителей, погибших в годы войны на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 06.05.2025 года.

- Утвердить Перечень памятников, обелисков, монументов, мемориальных комплексов, мест воинских захоронений, захоронений мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, подлежащих ремонту и благоустройству согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, курирующего вопросы строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

| И.п. Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Н.М. Дмитриева |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от ________________№ _____ |
| --- | --- |

Перечень памятников, обелисков, монументов, мемориальных комплексов, мест воинских захоронений,

захоронений мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) | Ответственная организация (уборка территории) | Примечание | Виды планируемых работ, замеры элементов памятника, ограждения и тд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надейковичское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Обелиск в д. Зимонино, посвященный погибшим в годы ВОВ землякам | Смоленская область, Шумячский район, д. Зимонино | Волонтерский отряд МБУ «Шумячская ЦБС» |  | - Чистка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Обновление металлической оградки (покраска/чистка) – (5 х 4 метров) - Штукатурка и покраска плиты на которой установлен памятник – 1,8 х 2 м., высота 15 см. - Штукатурка и покраска (синий цвет) основания памятника – 1,6 х 1,4 м., высота 30 см. - Штукатурка и покраска (синий цвет) стелы памятника – 1 х 1,6 м., высота 60 см. - Штукатурка и покраска (синий цвет) шпиля памятника – 30 х 30 см., высота 1,6 м. - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки, установка лестницы (спуск к дорожному полотну) (размер – 3,4 х 1,8 метра) |
|  | Обелиск в д. Тихиль, посвященный погибшим в годы ВОВ землякам | Смоленская область, Шумячский район, д. Тихиль | Волонтерский отряд МБУК «Шумячская ЦКС» |  | - Чистка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Установка металлической оградки – (3,1 х 3 метров) - Штукатурка и покраска плиты на которой установлен памятник – 1,65 х 1,65 м., высота 30 см. - Штукатурка (по необходимости) и покраска (синий цвет) стелы памятника – 1,2 х 1,2 м., высота 3 м. - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки (плитка, бордюрный камень и т.д.) Дорожка к захоронению 13,5 х 1,5 м. |
|  | Обелиск в д. Надейковичи, посвященный погибшим в годы ВОВ землякам | Смоленская область, Шумячский район, д. Надейковичи | МБОУ Надейковичская СШ имени И.П. Гоманкова |  | - Чистка таблички (с именами) - Обновление металлической оградки (покраска/чистка) – (7,75 х 8 метров) - Штукатурка и покраска плиты на которой установлен памятник – 2,5 х 2,55 м., высота 10 см. - Штукатурка и покраска (синий цвет) основания памятника – 2 х 2 м., высота 15 см. - Штукатурка и покраска (синий цвет) стелы памятника – 1,7 х 1,7 м., высота 1,3 см. - Штукатурка и покраска (синий цвет) шпиля памятника – 1 х 1 м., высота 2,5 м. - Устройство прилегающей к памятнику территории, размер – 11 х 2 метра) |
|  | Памятный знак герою Советского Союза Гоманкову Ивану Прокофьевичу в д. Явкино | Смоленская область, Шумячский район, д. Явкино | МБОУ Надейковичская СШ имени И.П. Гоманкова |  | - Замена / обновление таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Установка металлической оградки – (2,8 х 3,9 метров, высота 70 см) - Штукатурка основания и покраска - (2,7 х 1,4 метров куб.) - Устранение трещины в камне (с табличкой) - благоустройство территории прилегающей к памятнику (брусчатка/бордюрный камень) 1,7 х 1,5 метра |
|  | Могила неизвестной советской парашютистке, погибшей в ВОВ (около д. Галеевка в лесу) | Смоленская область, Шумячский район, около д. Галеевка (в лесу) | ответственный отсутствует |  | - Чистка / покраска металлической оградки – (3,5 х 2,5 метров, высота 80 см.) - Чистка / покраска памятника (синий цвет) - Штукатурка - 10% (2,5 метров куб.) |
|  | Могилы неизвестным советским солдатам, погибшим в 1941г. (на кладбище в д. Сергеевка – 2 шт.) | Смоленская область, Шумячский район, д. Сергеевка | Волонтерский отряд МБУК «Шумячская ЦКС» |  | Текущий ремонт деревянных конструкций либо следующие виды работ: - Заменить деревянный крест на металлическую стелу размером – 50 х 50см. высотой около 1 - 1,5 м. - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Замена деревянной оградки на металлическую – 1,5 х 2,4 метров, высота 60 см. Примечание: данные виды работ необходимо провести по двум захоронениям (расположены в разных местах) |
|  | Могила второму секретарю Райкома партии Лубяго Александру Андреевичу, зверски замученному фашистами в Вов (на кладбище в д. Сергеевка) | Смоленская область, Шумячский район, д. Сергеевка | Волонтерский отряд МБУК «Шумячская ЦКС» |  | - Установка металлической оградки – (1,5 х 2,4 метров; высота 60 см.) - Чистка плиты памятника |
|  | Могила неизвестному советскому солдату, погибшему в 1941г. (на кладбище в д. Курганово) | Смоленская область, Шумячский район, д. Курганово | ответственный отсутствует |  | Текущий ремонт деревянных конструкций либо следующие виды работ: - Заменить деревянный крест на металлическую стелу размером – 50 х 50см. высотой около 1 - 1,5 м. - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Замена деревянной оградки на металлическую – 1,6 х 2,4 метров, высота 60 см. |
|  | Могилы неизвестным советским солдатам, погибшим в 1941г. (на кладбище в д. Дружба – 2 шт.) | Смоленская область, Шумячский район, д. Дружба | МБОУ Надейковичская СШ имени И.П. Гоманкова |  | Текущий ремонт деревянных конструкций либо следующие виды работ: - Заменить деревянный крест на металлическую стелу размером – 50 х 50см. высотой около 1 - 1,5 м. - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Замена деревянной оградки на металлическую – 2,7 х 2,1 метров, высота 60 см. - спил и корчевание 2 деревьев |
|  | Могила неизвестному советскому солдату, погибшему в 1941г. в д. Зимонино | Смоленская область, Шумячский район, д. Зимонино | Учреждение культуры (ЦКС) |  | - Чистка таблички и памятника от грязи и налета, а так же покраска в синий цвет - Обновление металлической оградки (покраска/чистка) – (2,5 х 2,6 метров) - Благоустройство прилегающей зоны внутри ограждения (брусчатка, плитка или нечто подобное) |
|  | Могилы неизвестным советским солдатам, погибшим в 1941г. (на кладбище в д. Дорожковка – 4 шт.) | Смоленская область, Шумячский район, д. Дорожковка | ответственный отсутствует |  | Текущий ремонт деревянных конструкций либо следующие виды работ: - Заменить деревянный крест на металлическую стелу размером – 50 х 50см. высотой около 1 - 1,5 м. - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Замена деревянной оградки на металлическую – 3 х 6,1 метров, высота 60 см. |
| Озерное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Могила неизвестного солдата (не оформлена, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Пустосел | МБОУ «Криволесская ОШ» |  | - Чистка, покраска оградки – (2,5 х 2,05 метра) - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки (выложить брусчаткой/плиткой лицевую зону памятника размером – 3,5 квадратных метра) - спил 1 дерева - корчевание пня |
|  | Могила Збравского В.С. (не оформлена, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, п. Шумовка | МБОУ «Криволесская ОШ» |  | - Установка металлической оградки – (2,5 х 3 метров) - Чистка памятника, покраска по необходимости! - чистка прилегающих к памятнику плиток - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки (выложить брусчаткой лицевую зону памятника размером – 7,6 метра квадратных или щебень) |
|  | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1941-43гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками (не оформлена, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Кирякинка | МБОУ «Криволесская ОШ» |  | - покраска оградки – (4,5 х 2,2 метра) цвет черный, по металлу. - чистка стелы памятника от налета грязи - Штукатурка/цементирование основания памятника – 2 х 2 метра (высота 50 см) - вырезать деревья 4 шт. - корчевание пней |
|  | Могила неизвестного солдата (не оформлена, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Серковка | ВПК «Смена» |  | - Чистка, покраска памятника (метал, синий цвет), длинна оградки 1,85 х 0,75 м - установка оградки 2 х 2 м. высота 60 см - Спил и корчевание деревьев – 3 шт. |
|  | Могила жителей расстрелянных в годы войны (не оформлена, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Крымки | МБОУ «Шумячская СШ имени В.Ф. Алешина» |  | - Ремонт оградки / покраска по необходимости – (2,1 х 2,1 метров; высота 70 см.) - Чистка памятника –1,5 х 0,45 м., высота 1,5 метров. - Благоустройство территории памятника (покос травы, удаление кустарников, возможно укладка плитки возле памятника) |
|  | Обелиск павшим в боях (не оформлен, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Гневково | Шумячский ДДТ |  | - Покраска оградки – (5,15 х 5,45 метров) синий цвет, по металлу - Замена бордюрного камня в основании оградки (5,15 х 5,45 метров) - Окраска основания памятника – 2,41 х 2,45 метров, высота 85 см, черный цвет - Окраска стелы памятника – 1,60 х 1,60 метров, высота 4,5 м., белый цвет/штукатурка по необходимости! |
|  | Памятник Панову Андрею Павловичу, политрук эскадрона 112 Горно-артиллерийского полка 21 Горно-кавалерийской дивизии. | Смоленская область, Шумячский район, д. Гневково | МБОУ «Криволесская ОШ» | НЕТ В РЕЕСТРЕ ВОВ |  |
|  | Обелиск павшим в боях (не оформлен, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Ворошиловка | МБОУ «Шумячская СШ имени В.Ф. Алешина» |  | - зачистка, шпаклевка платформы под табличкой (2 метра квадратных) - окраска оградки – (7,2 х 4,2 метров) - Штукатурка основания памятника – 4,2 х 3,2 метра (высота 20 см) |
|  | Обелиск павшим в боях (не оформлен, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Криволес | МБОУ «Криволесская ОШ» |  | - Покраска оградки – (6,9 х 6,6 метров) черный цвет - Окраска памятника - 10 метров квадратных (цвет зеленый, по металлу) - Штукатурка основания памятника - 2 метра квадратных - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки (выложить брусчаткой лицевую зону памятника размером – 18,5 квадратных метра) |
|  | Обелиск павшим в боях (не оформлен, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Городец | МБОУ «Шумячская СШ имени В.Ф. Алешина» |  | - Чистка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Установка/ремонт, покраска оградки – (5,2 х 5,2 метров; высота 70 см) цвет синий, по металлу - Штукатурка/шпаклевка, окрашивание (белый цвет) памятника – 1,2 х1,2 м. Высота 95 см. - Штукатурка/шпаклевка, окрашивание (синий цвет) основания памятника – 1,6 х1,7 м. Высота 75 см - Штукатурка/шпаклевка, окрашивание (белый цвет) шпиля памятника – 80 см х 80 см Высота 3 м. - спил 1 дерева/ корчевание пня |
|  | Мемориальная стена воинов погибших в боях с фашистами (оформлена в собственность муниципального образования Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области, демонтаж не проводился) | Смоленская область, Шумячский район, д. Озерная | Шумячский ДДТ |  | - По необходимости покраска оградки (черный цвет, по металлу) - Чистка памятника от мха - Чистка брусчатки от травы - Покос травы |
|  | Памятник | Смоленская область, Шумячский район, д. Песчанка | Администрация + Шумячский ДДТ (необходимо вырезать поросль) | НЕТ В РЕЕСТРЕ ВОВ | В аварийном состоянии! |
| Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Обелиск | Смоленская область, Шумячский район с. Первомайский | Хрусталик МБОУ «Первомайская СШ» |  | - Окраска памятника - 45 метров квадратных. - Штукатурка - 20% (от 45 метров квадратных) - Установить бордюрный камень вокруг памятника (размер 17,2 метра квадратных) |
|  | Мемориал | Смоленская область, Шумячский район д. Дубровка | ВПК «Смена» |  | - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Окраска пьедестала мемориала (26 метров квадратных) - Окраска статуи мемориала (30 метров квадратных) - Штукатурка пьедестала мемориала - 10% (от 26 метров квадратных) - Штукатурка статуи мемориала - 30% (от 30 метров квадратных) - Спил деревьев (8 шт.) + корчевание пней - Установка оградки – (8 х 8 метров) - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки (лицевая зона памятника размером – 2,7 х 1,5 метра) |
|  | Стэла | Смоленская область, Шумячский район д. Слобода | Хрусталик МБОУ «Первомайская СШ» | (требуется транспорт) | - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Установка оградки – (7 х 8 метров) - Окраска памятника - 25 метров квадратных - Штукатурка - 10% (2,5 метров квадратных) - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки (выложить брусчаткой лицевую зону памятника размером – 1 х 3,2 метра) - Установить 4 ступеньки (спуск с дорожного полотна в направлении стелы) - Выложить из брусчатки подход к памятнику (размер – 23 х 1,5 метра) |
| Понятовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятник и воинское захоронение Братская могила №26-5 | Смоленская область, Шумячский район, д. Понятовка | МБОУ «Краснооктябрьская СШ» |  | Состояние отличное |
|  | Обелиск воинам 21-й кавалерийской дивизии Якуба Кулиева, погибшим в 1941г. в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками | Смоленская область, Шумячский район, ст. Понятовка, ул. Пионерская | МБОУ «Краснооктябрьская СШ» |  | - обновить надписи на обелиске (золотая краска) - Окраска памятника – 90 х 80 см. - Штукатурка памятника – 13,5 метров квадратных (4 х 0,85 метров) - Штукатурка плита (основание) – 11 метров квадратных (3,8 х 4 метров) (Обновить краску) Размеры ограждения – 8,5 х 6,6 м. (высота 80 см) |
|  | Воинское захоронение | Смоленская область, Шумячский район, ст. Понятовка (на общественном кладбище) | МБОУ «Краснооктябрьская СШ» |  | - Установка не достающей части оградки – (3,2 х 2,7 метров) - Окраска памятника и забора (краска по металлу) - 3 метров квадратных (2 л. черной краски и 1 л. синей) - спил 2-х деревьев - корчевание пней |
|  | Обелиск | Смоленская область, Шумячский район, д. Краснополье (около здания СПК «Рассвет» | МБОУ «Краснооктябрьская СШ» |  | - Обновить надписи (что за объект, в честь чего/кого установлен) краска цвета - золото - Ремонт, покраска деревянной оградки – (6,60 х 6,30 метров, высота 90 см.) - Окраска тумбы памятника - 5 метров квадратных (зеленый цвет) - Окраска стелы памятника - 10 метров квадратных (серый цвет) - Окраска основания памятника - 10 метров квадратных (черный цвет) - Штукатурка - 20 метров квадратных (по необходимости!) - Спил дерева (1 шт.) - корчевание пня |
|  | Памятник | Смоленская область, Шумячский район, д. Новый стан | Шумячский ДДТ | НЕТ В РЕЕСТРЕ ВОВ | Необходимо посетить захоронение (оценить в каком оно состоянии) |
| Руссковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила №26-4 | Смоленская область, Шумячский район, д. Загустино | Волонтёрский отряд МБУ «Шумячский музей» |  | - чистка и вывоз мусора, подкрасить оградку (по необходимости! черный цвет, по металлу) |
|  | Братская могила Советских граждан казненных фашистами в 1942 году | Смоленская область, Шумячский район, д. Петровичи | ответственный отсутствует | Обратиться к Администрации поселения (тяжело дойти до места захоронения) | - Ремонт оградки / покраска по необходимости – (10,2 х 20,2 метров; высота 60 см.) - Окраска (синий цвет)/шпаклевка основания памятника – 2,2 х 2,2 метров. Высота 80 см. - Окраска (синий цвет)/шпаклевка шпиля памятника – 80 х 80 см. Высота 5 метров. - Благоустройство территории памятника (покос травы, удаление кустарников, возможно укладка плитки возле памятника). |
|  | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | Смоленская область, Шумячский район, д. Петровичи | Волонтёрский отряд МБУ «Шумячская ЦБС» |  | - Установка оградки (ранее была установлена деревянная, в данный момент демонтирована) – 15,8 х 13,3 метров - Окраска основания памятника – 7,6 х 0,35 м. (красный цвет) - Шпаклевка, цементирование плит под табличками – (3,2 х 1,6 м.; высота 1,4 м.) – 2 шт. - Чистка прилегающей к памятнику лицевой площадки, устранение дефектов бордюрного камня - Чистка стелы памятника - Чистка плит дорожки к памятнику (1,5 х 13,3 м.) |
|  | Обелиск | Смоленская область, Шумячский район, с. Русское | МБОУ «Руссковская СШ» |  | - Ремонт/замена таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) имеются повреждения, верхняя табличка деревянная - Ремонт и покраска оградки (по необходимости) черная 2 л. и красная 1 л. - Штукатурка/шпаклевка памятника – 1 пакет (по необходимости) - Чистка плит возле памятника (по необходимости ремонт/цементирование) |
|  | Могила воина | Смоленская область, Шумячский район, Большая Буда | Волонтёрский отряд МБУ «Шумячская ЦБС» |  | - Окраска оградки (металлическая) – 6,1 х 2 метров, высота 50 см. -Чистка, окраска памятника 2 шт. (метал) - спил деревьев 3 шт. (убрать повалившиеся деревья 4 шт.) - корчевание пней 3 шт. |
| Снегиревское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Мемориальный комплекс в честь земляков, погибщих в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. | Смоленская область, Шумячский район, д. Снегиревка | ВПК «Смена» |  | - чистка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Окраска памятника (по необходимости) – 4,6 х 0,5 метра, высота 2,30 м. - Чистка/ремонт плит у основания памятника – 12,4 х 4,20 - Устройство прилегающей к памятнику лицевой площадки (выложить брусчаткой лицевую зону памятника размером – 1,5 х 7 метра) - Спил 1 дерева - Корчевание пня |
|  | Памятник | Смоленская область, Шумячский район, д. Починичи, | ВПК «Смена» |  | - Установить таблички, - спиливание, корчевание деревьев – 3 шт. - Покраска, ремонт или замена деревянной оградки – 12,2 х 8,2 метра, высота 80 см. - цементирование основания памятника – 4,2 х 3,2 м., высота 20 см - переложить кирпичную кладку самого памятника |
|  | Памятник | Смоленская область, Шумячский район, д. Балахоновка, | ВПК «Смена» |  | - Покраска деревянной оградки – 5,4 х 5 метров, высота 80 см. - Окраска памятника – 1,3 х 0,8 метра, высота 1,4 метра - Почистить площадку возле памятника (асфальт) |
|  | Обелиск | Смоленская область, Шумячский район, д. Новое Заселье | МБОУ «Первомайская СШ» |  | - Необходимо произвести работы по обшивке обелиска метолом (размер - 25 метров квадратных), т.к. происходит отслоение бетона - Выложить брусчатку (10 метров квадратных) - 12 пагонных метров паребрик - устройство плиты |
|  | Обелиск (частично демонтирован) | Смоленская область, Шумячский район, д. Погуляевка | Администрация МО | Нужны мужики с пилами, необходима вырезка поросли | - Необходимо полное восстановление памятника - 1 х 1 м. высота 3,5 м (сделать металлический каркас и обшить его металлопрофилем) - Установить оградку - вырезать деревья и корчевание 7 шт. |
| Студенецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Обелиск, воинское захоронение | Смоленская обл., Шумячский район д. Студенец | Волонтёрский отряд МБУ «Шумячская ЦБС» |  | Состояние отличное, по необходимости: - Чистка памятника, покраска. - чистка прилегающих к памятнику плиток брусчатки |
|  | Обелиск | Смоленская обл., Шумячский район д. Осетище | ответственный отсутствует | Обратиться за помощью к Администрации округа | - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - Покраска металлической оградки (по необходимости) размер – 7,2 х 6,4 м. высота 80 см. - Штукатурка/шпаклевка основания (от земли) памятника – 3,6 х 3,7 м. высота 30 см. - Штукатурка/шпаклевка основания (под памятником) памятника – 2,45 х 3,3 м. высота 30 см. - Покраска тумбы памятника (металл) – 1,1 х 1,1 м. высота 1,4 м. - Покраска стелы памятника (металл) – 80 х 80 см. высота 1,4 м. - Спил и корчевание одного дерева, обрезка веток прилегающих деревьев (по необходимости) |
|  | Обелиск | Смоленская обл., Шумячский район д. Вигурина Поляна | ответственный отсутствует | Нужны мужики с пилами, необходима вырезка поросли | - Установка таблички (что за объект, в честь чего/кого установлен) - установка металлической оградки размер (демонтаж старой деревянной оградки) - Штукатурка/шпаклевка основания памятника - Покраска стелы памятника (металл) - Спил и корчевание четырех деревьев, уборка стволов упавших деревьев |
| Шумячское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. при освобождении района от немецко-фашистких захватчиков. Установлена скульптура | Смоленская область, п. Шумячи, ул. Советская | МБДОУ «Шумячская ЦРР – детский сад «Солнышко» МБДОУ ЦРР «Колокольчик» |  |  |
|  | Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами 1942 г. | Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, ул. Кирпичный завод | ТОС № 1 |  | Ремонт не требуется! |