АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.10.2025г. № 385-р

пгт. Шумячи

| Об утверждении комплекса мероприятий по подготовке к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, руководствуясь Уставом муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области:

- Утвердить комплекс мероприятий по подготовке к участию во  Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды согласно приложению.

2.	Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте  муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://shumichi.admin-smolensk.ru/) в разделе «Формирование комфортной городской среды».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, курирующего вопросы строительства, капитального ремонта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Глава муниципального образования

«Шумячский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                        Д.А. Каменев

|  | Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 08.10.2025г. № 385-р |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий по подготовке к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор территории для участия во Всероссийском конкурсе | Главный специалист Шумячского территориального комитета Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | 01.11.2025г. |
| 2. | Общественное обсуждение по отбору территории |  | 01.12.2025г. |
| 3. | Подведение итогов и определение общественной территории |  | 15.12.2025г. |
| 4. | Утверждение перечня мероприятий по реализации проекта и функций общественной территории |  | 15.02.2026г. |
| 5. | Согласование проекта | Заместитель Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, курирующего вопросы строительства, капитального ремонта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 01.05.2026г. |
| 6. | Формирование проекта и направление на рассмотрение в общественную комиссию |  | 15.05.2026г. |
| 7. | Публикация извещения об осуществлении закупки и конкурсной документации на электронной площадке | Заместитель Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, курирующего вопросы строительства, капитального ремонта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 01.10.2026 |
| 8. | Подведение итогов конкурентной процедуры (размещение итогового протокола в ЕИС |  | 01.11.2026 |
| 9. | Заключение контракта на выполнение работ по разработке проектной документации | Начальник Шумячского территориального комитета Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | 10.11.2026г. |
| 10. | Срок завершения работ по контракту |  | 31.12.2026 |
| 11. | Заключение государственной экспертизы | Начальник Отдела по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству | 12.01.2027г. |
| 12. | Решение органа местного самоуправления об утверждении п проектной документации |  | 15.01.2027г. |
| 13. | Предоставление в Минстрой Смоленской области проектной документации |  | 20.01.2027г. |