АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.05.2026г. № 81-р

пгт. Шумячи

| Об утверждении Плана подготовки муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях подготовки муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов:

  - Утвердить прилагаемый План подготовки муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, курирующего вопросы строительства, капитального ремонта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

И.п. Главы муниципального образования

«Шумячский муниципальный округ»

Смоленской области			                                                Н.М. Дмитриева

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 13.05.2026г. № 81-р |
| --- | --- |

План подготовки

муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| №п\п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Начало отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 19.09.2022 |  |
|  | 2024-2025 | 02.10.2023 |  |
|  | 2025-2026 | 02.10.2024 |  |
| 1.2. | Завершение отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 24.04.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 01.05.2024 |  |
|  | 2025-2026 | 21.04.2025 |  |
| 1.3. | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 217 |  |
|  | 2024-2025 | 212 |  |
|  | 2025-2026 | 201 |  |
| 1.4. | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.5. | Технологические причины по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.6. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.7. | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.8. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 | в штатном режиме |  |

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

| №п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | 01.06.2026г. | компания Т-Энергетика. |
| 2.2 | Проведение заседаний штаба по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. | еженедельно | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |
| 2.3 | Контроль исполнения планов подготовки к ОЗП теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | постоянно | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |
| 2.4 | Создание комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 15.08.2026г. | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |
| 2.5 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 15.08.2026г. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности |
| 2.6 | Подготовка документов для оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | до 20.08.2026г. | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, УК, социальная сфера муниципального образования |
| 2.7 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | до 01.09.2026г. | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |
| 2.8 | Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.: - для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций; - для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | не позднее 25.10.2026г. не позднее 10.09.2026г. | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |
| 2.9 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-20267гг.: - для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций; - для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | не позднее 01.11.2025г. не позднее 15.09.2025г. | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |
| 2.10 | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | не позднее 01.09.2026г. | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, МТУ Ростехнадзора |
| 2.11 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. на официальном сайте | до 01.10.2026г. | Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |