Смоленская область

Шумячский район

# **Совет депутатов Шумячского городского поселения**

**РЕШЕНИЕ**

от 25.03.2024 г. № 9

пгт. Шумячи

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| О выполнении мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |

Рассмотрев информацию начальника Отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Стародворовой Н.А. о выполнении мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов», Совет депутатов Шумячского городского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Стародворовой Н.А. о выполнении мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  Шумячское городское поселение | Н.М. Казакова |

**Информация о выполнении мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов»**

В соответствии с краткосрочным [план](consultantplus://offline/ref=6B0B5CF0DBD8C7E7F5E4695BC197C45C3921ACA10974E8B3BBB7E999B5704FA7CD3DB895578A47405C960DE95666E095949FA0CE6BC9B260B58645E1L8cCM)ом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 - 2055 годы (далее Региональная программа) на 2023 - 2025 годы в 2023 году на территории п. Шумячи проведен капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: п. Шумячи, ул. Заводская, д. 5. Были проведены работы по ремонту фасада, ремонту внутридомовых инженерных систем.

В 2024 году работы в рамках Региональной программы не запланированы.

В соответствии с краткосрочным [план](consultantplus://offline/ref=6B0B5CF0DBD8C7E7F5E4695BC197C45C3921ACA10974E8B3BBB7E999B5704FA7CD3DB895578A47405C960DE95666E095949FA0CE6BC9B260B58645E1L8cCM)ом реализации Региональной программы на 2023-2025 годы на 2025 год запланировано проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Шумячи, ул. Заводская, д. 8. Планируется проведение ремонтных работ крыши.

Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области направлялись обращения в комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области о переносе срока проведения капитального ремонта на более ранний период следующих многоквартирных жилых домов:

- п. Шумячи, ул. Базарная, д. 50;

- п. Шумячи, ул. Понятовская, д. 41;

Обращения находятся на рассмотрении в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области.