PAGE  

[image: image1.jpg]



Смоленская область

Шумячский окружной Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

26.09.2025 г.  № 263
пгт. Шумячи



Заслушав и обсудив представленную Администрацией муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумячского муниципального округа к осенне-зимнему сезону 2025-2026 гг., Шумячский   окружной Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумячского муниципального округа к осенне-зимнему сезону 2025-2026 гг..

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

	Председатель   Шумячского 

окружного  Совета депутатов

                                  В.Л. Слободчиков                         
	И.п. Главы   муниципального образования «Шумячский  муниципальный  округ» Смоленской области

                                      Н.М. Дмитриева


Информация о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумячского муниципального округа к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг. проводится согласно плану мероприятий, утвержденному Главой муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.  

Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области № 212-р от 19.05.2025 создан штаб по координации подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. По состоянию на 22 сентября 2025 года проведено 12 заседаний штаба, на которых были рассмотрены отчеты и проблемные вопросы муниципальных учреждений.

По состоянию на 22.09.2025 г. Завершены ремонтные работы во всех котельных (29 шт.). Тепловые сети подготовлены на 100 %. Системы водоснабжения и водоотведения подготовлены в полном объеме. 

По состоянию на 22.09.2025 г. запас угля у МУП «Шумячское РПО КХ» - 77 тонн, у учреждений образования –поставлено 265 из 265 т. угля; учреждения культуры поставлено 130 из 130 тонн угля, 252 из 252 куб. м.  дров поставлено на 22.09.2025 года. 


В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" 10.09.2025 года всем потребителям тепловой энергии были выданы паспорта готовности, до 30.09.2025 года в целях получения паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Администрацией муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области будут направлены документы в Управление Ростехнадзора по Смоленской области. 

Процент подготовки по району (на 05.09.2025 г.)

Жилищный фонд (МКД) – 100%

Котельные – 100%

Тепловые сети – 100%

Водопроводные сети – 90%

Водозаборы – 100%

Канализационные сети – 100%
	Начальник Отдела по строительству, 

капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области
	                             М.Н. Малышкин


О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шумячского муниципального округа к осенне-зимнему сезону 2025-2026 гг.








Об итогах социально-экономического развития Шумячского района Смоленской области за 2024 год











PAGE  

