Муниципальное бюджетное доткольное образовательное учреждение Центр развития ребенка — детский сад

«Колокольчик» п.Шумячи 216410, п.Шумячи, ул.Высокая д.16 e-mail: dou-kolokolchik@yandex.ru тел (факс):(48133) 4-18-53

от «20» мая 2025г. № 34

на № 	от 	2025 г.

Отдел по строительству, капитальному

]Э МОНА И ЖИЛИЩНО-КОММ	dJIbHOM

хозяйству Администрации муниципального образования

«Шумячский муниципальньйі округ»

Смоленской области

План

мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР «Колокольчик» п.Шумячи к отопительному периоду 2025-2026 rr.

| п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение проверки контура заземления и сопротивления изоляции проводов | июнь | Заведующий хозяйством |
| 2. | Проведение гидравлической промывки систем отопления | Июнь | Заведующий хозяйством |
| з. | Проведение испытания на прочность и плотность оборудования внутренней системы отопления | август | Заведующий хозяйством |
| 4. | Утепление здания (чердак, двери) | август | Заведующий хозяйством |

И.о.	заведующего	МБДОУ	ЦРР	Борисенкова О.Я.