План мероприятии

по подготовке к осенне-зимнему период,х в 2025/2026 учебном году

МБДОУ «Хрусталик»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка, прочистка | До | С.Л.Филимонова | Исполнено |
|  | и гидравлические испытания системы | 30.05.2025r. |  | 12.05.2025г |
|  | отопление, |  |  |  |
|  | водопровода горячего |  |  |  |
|  | И ХОЛОДНОFО |  |  |  |
|  | водоснабжения |  |  |  |
| 2. | Утепление здания | До | младшие |  |
|  | (чердак, лестничные | 31.07.2025г. | воспитатели, завхоз |  |
|  | клетки, двери). |  | Михайлова ГІ.Н., |  |
|  |  |  | рабочий по |  |
|  |  |  | комплексному |  |
|  |  |  | обслуживанию |  |
|  |  |  | здания Ковалев С.В. |  |

И.о. завед	С.Л. Филимонова