PAGE  

[image: image1.jpg]



Смоленская область

Шумячский окружной Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

26.03.2026 г.  №  29 
пгт. Шумячи

	О ходе выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 2014-2055 годы, на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области за 2025 год


	


       Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 2014-2055 годы, на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области за 2025 год, Шумячский окружной Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о  ходе выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 2014-2055 годы, на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области за 2025 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Шумячского 

окружного Совета депутатов                                                               В. Л. Слободчиков
О ходе выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 2014-2055 годы, на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области 
за 2025 год

В соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 - 2055 годы (далее Региональная программа) на 2023 - 2025 годы в 2025 году на территории «Шумячский муниципальный округ» проведен капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: п. Шумячи, ул. Заводская, д. 8, с. Первомайский, ул. Советская, д. 7. Были  проведены работы по ремонту крыш. 

В соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы на 2026-2028 годы на 2026 год запланировано проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенного по адресам: п. Шумячи, ул. Садовая, д. 14, п. Шумячи, ул. Садовая, д. 16, п. Шумячи, ул. Садовая, д. 9, п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 16а, п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1а, п. Шумячи, ул. Базарная, д. 49, п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 9, п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 1, п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 3, п. Шумячи, ул. Советская, д. 85. Планируется проведение ремонтных работ крыши.

PAGE  

