АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                              ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05 августа  2024 года                                                                                                       № 31

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Надейковичского сельского поселения на 2018-2028 годы» за 2023год

В соответствии с  постановлениями Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 08.11.2013г. № 52 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 23.05.2016г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

- Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Комплексное  развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Надейковичского сельского поселения на  2018-2028 годы» за 2023 год  (приложение №1).

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное  развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Надейковичского сельского поселения на  2018-2028 годы» за 2023 год

- (приложение №2).

Глава муниципального образования

Надейковичского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                                  И. Г.Лесникова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

Отчет

по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт действующих сетей и сооружений централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 2 | Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 3 | Прокладка газопровода. Подключение жилых домов к системе газопровода (перспектива) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 4 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 5 | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| 6 | Соблюдение требований в области охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |